SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Centro de Gestión de Mercados, Logística y TIC

Evidencia GA9-220501096-AA1-EV02

Plan de Pruebas de Software

Formato GFPI-F-135 V02

Proyecto: TRUEQUE MATCH

Estudiante: Gerson Jonnathan López Oviedo

Ficha: 3186647

Instructor: Arnaldo Alfonso Montiel Brun

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Empresa: G.L. Software Solutions

Bogotá, Colombia. 2026

# Contenido

Contenido

Contenido	2

1. Introducción	3

2. Análisis de los requerimientos de software	3

2.1. Requerimientos funcionales clave a verificar	3

2.2. Requerimientos no funcionales clave a verificar	4

3. Identificación de las funcionalidades existentes	4

4. Identificación de las funcionalidades nuevas a probar	5

4.1. Panel de administrador	5

4.2. Validación real de sesión en las APIs	5

4.3. Regresión sobre los hallazgos ya corregidos	5

5. Estrategia y criterios de prueba	5

5.1. Estrategia	5

5.2. Criterios de aceptación	6

6. Entornos de trabajo requeridos: software y hardware	7

6.1. Entorno de software	7

6.2. Entorno de hardware	7

7. Metodología, procedimientos, cronograma y planificación	8

7.1. Metodología	8

7.2. Cronograma de pruebas	9

8. Diseño de artefactos e instrumentos de registro de pruebas	9

9. Herramientas seleccionadas para implementar las pruebas	10

10. Identificación de riesgos y contingencias	11

11. Conclusiones	12

# 1. Introducción

Antes de que un usuario final utilice cualquier funcionalidad de TRUEQUE MATCH, cada módulo del sistema pasa por un proceso de verificación planificado y no improvisado. Un plan de pruebas cumple exactamente esa función: es la hoja de ruta que define qué se va a probar, con qué herramientas, en qué entorno, bajo qué criterios de éxito y en qué orden, antes de que se ejecute una sola prueba.

Este documento consolida el plan de pruebas de software del proyecto TRUEQUE MATCH, plataforma web y móvil de intercambio de bienes, servicios y conocimientos sin uso de dinero. El plan se elabora siguiendo la estructura sugerida por el formato GFPI-F-135 V02 del SENA, cubriendo desde el análisis de requerimientos hasta la identificación de riesgos y contingencias, con el fin de garantizar que el proceso de verificación del sistema sea metódico, trazable y repetible.

El plan aquí definido antecede y complementa la evidencia GA9-220501096-AA1-EV01, en la cual ya se ejecutaron pruebas reales sobre las 9 APIs del sistema mediante Postman. En este documento se formaliza la planificación de ese proceso y se extiende hacia los módulos que aún están pendientes de desarrollo y prueba.

# 2. Análisis de los requerimientos de software

El proyecto TRUEQUE MATCH fue especificado mediante 14 historias de usuario (HU), 14 requerimientos funcionales (RF) y 14 requerimientos no funcionales (RNF), documentados en la evidencia GA7-220501096-AA4-EV03. A partir de ese levantamiento se derivan los requerimientos que este plan de pruebas debe cubrir.

## 2.1. Requerimientos funcionales clave a verificar

- Registro e inicio de sesión de usuarios, con contraseñas cifradas mediante bcrypt (password_hash / password_verify).

- Publicación, edición y eliminación de ofertas de intercambio (productos, servicios, conocimientos, experiencias).

- Envío y respuesta de solicitudes de contacto previas a un trueque.

- Formalización de trueques entre dos usuarios y cambio de estado de las ofertas involucradas.

- Registro de evaluaciones (1 a 5 estrellas) y recálculo automático de la reputación del usuario evaluado.

- Gestión de favoritos, notificaciones y reportes/denuncias.

## 2.2. Requerimientos no funcionales clave a verificar

- Seguridad: contraseñas nunca almacenadas en texto plano, sesiones protegidas con session_start() y validación de $_SESSION.

- Usabilidad: mensajes de error genéricos y comprensibles en login y formularios.

- Compatibilidad: funcionamiento correcto en navegador web (Chrome) y en la app móvil (Android, React Native/Expo).

- Disponibilidad de la API: las 9 APIs REST deben responder 200 OK ante peticiones válidas.

# 3. Identificación de las funcionalidades existentes

Las siguientes funcionalidades ya están desarrolladas, desplegadas en el entorno local y cuentan con pruebas previas ejecutadas (evidencia GA9-EV01, mediante Postman). Se listan porque hacen parte de la base sobre la que se ejecutará este plan de pruebas, principalmente en su componente de pruebas de regresión.

| Módulo / API | Funcionalidad | Estado actual |
| --- | --- | --- |
| api_login.php | Autenticación de usuarios (POST) | Probado |
| api_registro.php | Registro de usuarios nuevos (POST) | Probado |
| api_ofertas.php | CRUD completo de ofertas (GET/POST/PUT/DELETE) | Probado |
| api_solicitudes.php | Solicitudes de contacto previo (GET/POST/PUT/DELETE) | Probado |
| api_trueques.php | Formalización y cierre de trueques (GET/POST/PUT/DELETE) | Probado |
| api_evaluaciones.php | Calificación y recálculo de reputación (GET/POST/PUT/DELETE) | Probado OK (con hallazgo corregido) |
| api_favoritos.php | Gestión de ofertas favoritas (GET/POST/DELETE) | Probado |
| api_notificaciones.php | Alertas del sistema (GET/POST/PUT/DELETE) | Probado |
| api_reportes.php | Denuncias de usuarios (GET/POST/PUT/DELETE) | Probado OK (con hallazgo corregido) |
| Dashboard web | Panel dinámico con datos reales del usuario | Probado en vivo ✅ |
| App móvil (APK) | Instalada y funcional en dispositivo Android real | Funcional ✅ |

# 4. Identificación de las funcionalidades nuevas a probar

A diferencia de las funcionalidades del numeral anterior, las siguientes aún no cuentan con implementación probada y por tanto son el objetivo principal de las pruebas que se planifican en este documento:

## 4.1. Panel de administrador

Actualmente el sistema cuenta con la tabla administrador en la base de datos, pero no existe todavía un flujo de login diferenciado ni rutas protegidas exclusivas para el rol de administrador. Se planifica probar: autenticación separada de administrador, acceso restringido a funciones de gestión (por ejemplo, resolución de reportes) y bloqueo de acceso a usuarios estándar.

## 4.2. Validación real de sesión en las APIs

Actualmente las APIs ejecutan session_start() pero no todas verifican de forma estricta que exista una sesión activa y válida ($_SESSION) antes de procesar la petición. Se planifica probar que cada endpoint rechace peticiones sin sesión válida, evitando así que se pueda operar la API sin haber iniciado sesión.

## 4.3. Regresión sobre los hallazgos ya corregidos

Durante la ejecución de pruebas documentada en la evidencia GA9-EV01 se identificaron y corrigieron dos inconsistencias de datos: la reputación de usuario calculada en 0.00 por evaluaciones mal referenciadas, y un reporte con estado "resuelto" sin fecha de resolución coherente. Ambas correcciones deben re-verificarse en este plan mediante pruebas de regresión, para confirmar que la corrección se mantiene estable y que no fue afectada por cambios posteriores en el código.

# 5. Estrategia y criterios de prueba

## 5.1. Estrategia

Se aplicará un enfoque de pruebas de caja negra, es decir, verificando las entradas y salidas del sistema sin necesidad de conocer el código interno en cada caso, complementado con revisión directa del código PHP cuando el resultado de una prueba no sea el esperado. La estrategia combina los siguientes niveles y tipos de prueba, en el orden en que se ejecutarán:

- Pruebas unitarias sobre la lógica aislable más crítica (por ejemplo, la función recalcular_reputacion()).

- Pruebas funcionales sobre cada endpoint de la API, verificando los 4 métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) donde aplique.

- Pruebas de integración entre la API y la base de datos MariaDB, confirmando que lo que responde la API coincide con lo almacenado en phpMyAdmin.

- Pruebas de sistema, ejecutando flujos completos de extremo a extremo (registrar usuario → publicar oferta → enviar solicitud → formalizar trueque → evaluar).

- Pruebas de regresión sobre los módulos ya corregidos y sobre cualquier módulo existente afectado por un cambio nuevo.

- Pruebas de aceptación, validando los flujos anteriores desde la perspectiva de un usuario real usando la interfaz web y la app móvil.

## 5.2. Criterios de aceptación

- La API debe responder código HTTP 200 y un JSON con "status": "success" ante una petición válida.

- Ante datos inválidos o campos faltantes, la API debe responder con un mensaje de error claro, sin exponer detalles técnicos sensibles (rutas del servidor, consultas SQL).

- Los datos devueltos por la API deben coincidir exactamente con los almacenados en la base de datos (verificación cruzada con phpMyAdmin).

- Las reglas de negocio (por ejemplo: cambio automático de estado de ofertas al completar un trueque, recálculo de reputación) deben ejecutarse correctamente, no solo devolver 200 OK.

- Una prueba se considera aprobada únicamente si se confirma con una respuesta fresca (Send nuevo), nunca con una respuesta anterior guardada en Postman.

# 6. Entornos de trabajo requeridos: software y hardware

Se documenta a continuación el entorno técnico real sobre el cual se ejecutan y se ejecutarán las pruebas. El proyecto no está alojado en un servidor remoto de producción: está montado sobre un servidor físico local (XAMPP), instalado directamente en el equipo de desarrollo, lo cual determina las herramientas y el hardware necesarios.

## 6.1. Entorno de software

| Herramienta | Función dentro de las pruebas |
| --- | --- |
| XAMPP (Apache + PHP 8.2 + MariaDB) | Servidor físico local donde corre el backend y la base de datos del proyecto, en el puerto 3307. |
| MariaDB / phpMyAdmin | Motor de base de datos y panel de administración para verificar que los datos persistidos coincidan con la respuesta de la API. |
| Postman (app de escritorio) | Herramienta principal para ejecutar y automatizar las pruebas funcionales de las 9 APIs REST. |
| Visual Studio Code | Edición y revisión del código fuente PHP, HTML, CSS y JavaScript durante la depuración de errores. |
| Git + GitHub | Control de versiones del proyecto y almacenamiento de la colección de Postman para trazabilidad. |
| Google Chrome | Navegador principal para pruebas de la interfaz web (login, dashboard, ofertas). |
| React Native + Expo Go | Entorno de ejecución de la app móvil sobre el dispositivo Android físico. |
| Windows 11 Home Single Language | Sistema operativo del equipo de desarrollo y pruebas backend/web. |

## 6.2. Entorno de hardware

Las pruebas del componente web y de la API se ejecutan sobre el siguiente equipo, que actúa como servidor físico local y como cliente de pruebas al mismo tiempo:

| Equipo | Especificación | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Portátil (servidor local + desarrollo) | Modelo | Acer Aspire A515-56 |
|  | Procesador | Intel Core i7-1165G7 (11ª generación), 2.80 GHz, 4 núcleos |
|  | Memoria RAM | 12 GB instalada (11.8 GB utilizable) |
|  | Almacenamiento | SSD de 477 GB (476 GB con formato) |
|  | Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language |
| Celular (pruebas de app móvil) | Modelo | Xiaomi Redmi 10C (220333QL) |
|  | Procesador | Qualcomm Snapdragon 680, Octa-core, 2.40 GHz |
|  | Memoria RAM | 4 GB |
|  | Almacenamiento | 128 GB (52.6 GB disponibles) |
|  | Sistema operativo | Android 13 / MIUI 14.0.6 |

Nota: no se utiliza un servidor de hosting externo. Todo el entorno de pruebas servidor, base de datos y cliente web, corre sobre el mismo portátil, lo cual simplifica el entorno pero también implica que la disponibilidad de las pruebas depende directamente de que XAMPP esté iniciado en ese equipo (ver sección de riesgos).

# 7. Metodología, procedimientos, cronograma y planificación

## 7.1. Metodología

Se aplica una metodología de pruebas incremental y manual, ejecutada módulo por módulo en el mismo orden en que fueron desarrolladas las APIs, priorizando primero los módulos que otros dependen (por ejemplo, Ofertas antes que Trueques, porque un trueque necesita ofertas existentes). Cada módulo sigue el mismo procedimiento estándar:

- Revisar el código fuente del endpoint antes de probar, para confirmar los campos exactos que espera.

- Ejecutar la prueba en Postman con datos de prueba desechables (nunca sobre datos reales de producción).

- Verificar la respuesta de la API contra phpMyAdmin.

- Verificar visualmente en la interfaz web o la app móvil cuando aplique.

- Registrar el resultado en el instrumento de seguimiento (ver sección 8).

- Limpiar los datos de prueba desechables antes de pasar al siguiente módulo.

## 7.2. Cronograma de pruebas

| Fase | Módulo(s) a probar | Duración estimada | Semana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login y Registro | 1 día | Semana 1 |
| 2 | Ofertas (CRUD completo) | 1 día | Semana 1 |
| 3 | Solicitudes y Trueques | 2 días | Semana 1-2 |
| 4 | Evaluaciones y reputación | 1 día | Semana 2 |
| 5 | Favoritos, Notificaciones y Reportes | 1 día | Semana 2 |
| 6 | Pruebas de regresión (hallazgos ya corregidos) | 1 día | Semana 2 |
| 7 | Panel de administrador (funcionalidad nueva) | 2 días | Semana 3 |
| 8 | Validación real de sesión en APIs (funcionalidad nueva) | 1 día | Semana 3 |
| 9 | Pruebas de aceptación de extremo a extremo (web + móvil) | 1 día | Semana 3 |

# 8. Diseño de artefactos e instrumentos de registro de pruebas

Para dejar trazabilidad de cada prueba ejecutada se utilizará una plantilla de caso de prueba con la siguiente estructura, replicada en Postman (colección versionada en GitHub, carpeta postman/) y respaldada en un formato de registro como el siguiente:

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID de caso | Identificador único, por ejemplo TC-OFE-01 (Test Case - Ofertas - 01). |
| Módulo | API o funcionalidad a la que pertenece. |
| Método HTTP | GET, POST, PUT o DELETE. |
| Precondición | Datos o estado previo necesario (por ejemplo, usuario autenticado, oferta existente). |
| Datos de entrada | Valores exactos enviados en el Body o Params. |
| Resultado esperado | Respuesta y código HTTP que debería devolver la API. |
| Resultado obtenido | Lo que realmente respondió el sistema. |
| Estado | Aprobado / Fallido / Pendiente. |
| Evidencia | Captura de pantalla de Postman y de phpMyAdmin. |

Este mismo instrumento ya se utilizó de forma práctica en la evidencia GA9-EV01, documentando cada prueba con capturas de Postman, de phpMyAdmin y de la aplicación en vivo, lo cual se mantendrá como estándar para las funcionalidades nuevas.

# 9. Herramientas seleccionadas para implementar las pruebas

| Herramienta | Uso principal | Justificación de selección |
| --- | --- | --- |
| Postman | Pruebas funcionales de las 9 APIs REST | Permite organizar solicitudes en colecciones, usar variables de entorno y probar los 4 métodos HTTP sin necesidad de una interfaz gráfica. |
| phpMyAdmin | Verificación de integridad de datos | Permite confirmar que lo que devuelve la API coincide exactamente con lo almacenado en MariaDB. |
| Google Chrome (DevTools) | Pruebas de interfaz web | Permite inspeccionar peticiones AJAX del dashboard y depurar errores de JavaScript. |
| Expo Go | Pruebas de la app móvil | Permite ejecutar la app React Native directamente en el celular físico sin necesidad de compilar un APK en cada cambio. |
| Git / GitHub | Trazabilidad de cambios y de la colección de pruebas | Permite versionar tanto el código como la colección de Postman, dejando historial de qué se probó y cuándo. |

# 10. Identificación de riesgos y contingencias

| Riesgo | Impacto | Contingencia |
| --- | --- | --- |
| El servidor local (XAMPP) no está iniciado al momento de probar | Alto: ninguna API responde | Verificar que Apache y MySQL estén en verde en el panel de XAMPP antes de iniciar cualquier sesión de pruebas. |
| Los IDs de prueba (usuarios, ofertas, trueques) cambian entre sesiones | Medio: una prueba puede fallar por asumir un ID desactualizado | Confirmar siempre el ID real con un GET o en phpMyAdmin antes de cada prueba, nunca asumir que un ID de una sesión anterior sigue existiendo. |
| Confundir los cajones Params y Body en Postman | Medio: la API responde que faltan datos aunque estén bien escritos | Recordar que GET usa Params ($_GET) y que POST/PUT/DELETE usan Body en modo x-www-form-urlencoded ($_POST). |
| Usar datos reales de producción para pruebas destructivas | Alto: se pueden dañar datos reales del proyecto (por ejemplo, marcar una oferta real como intercambiada) | Crear siempre ofertas, trueques y evaluaciones desechables exclusivamente para pruebas, y eliminarlos al finalizar cada módulo. |
| Confiar en una respuesta antigua guardada en Postman | Medio: se puede dar un hallazgo por corregido cuando en realidad no lo está | Ejecutar siempre un Send fresco antes de dar cualquier resultado por confirmado, como ocurrió con el hallazgo del reporte en la evidencia GA9-EV01. |
| Datos semilla (de ejemplo) inconsistentes con la lógica real de negocio | Medio: cálculos como la reputación pueden mostrar valores incorrectos sin que el código tenga errores | Antes de dar un resultado por erróneo, verificar primero si el problema está en los datos de prueba/semilla y no en el código. |
| El panel de administrador y la validación de sesión aún no existen | Alto: no se puede completar el 100% de este plan hasta que se desarrollen | Ejecutar las fases 1 a 6 del cronograma (funcionalidades existentes) de forma independiente, y programar las fases 7 y 8 una vez el desarrollo de esas funcionalidades esté listo. |

# 11. Conclusiones

La planificación de pruebas presentada en este documento permite abordar de manera ordenada la verificación del proyecto TRUEQUE MATCH, separando con claridad lo que ya está probado (las 9 APIs existentes, evidenciadas en GA9-EV01) de lo que está pendiente de desarrollo y prueba (panel de administrador y validación real de sesión).

Definir de antemano el entorno de software y hardware, los criterios de aceptación, el cronograma y los riesgos permite que la ejecución de las pruebas no dependa de decisiones improvisadas en el momento, sino de un plan verificable y repetible, tal como se evidenció en la sesión de pruebas ya documentada, donde precisamente seguir un procedimiento ordenado permitió detectar y corregir dos inconsistencias reales de datos sin necesidad de modificar el código de la API.

Este plan queda como base formal para ejecutar, en las próximas evidencias, las pruebas de regresión, de aceptación y las correspondientes a las funcionalidades nuevas identificadas en la sección 4.