SENA

TECNÓLOGO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

MATERIA:

Fase de análisis

Evidencia:

Evidencia GA4-220501095-AA2-EV02.

Informe de entregables para el proyecto de desarrollo de software.

Gerson Jonnathan López Oviedo – 3186647

DOCENTE:

Arnaldo Alfonso Montiel Brun

BOGOTÁ D.C.

08 de noviembre del 2025

INDICE:

1. INTRODUCCIÓN

2. TENER PRESENTES LOS REQUISITOS DEL SOFTWARE

2.1 Requisitos Funcionales (RF)

2.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

3. CASOS DE USO DEL PROYECTO TRUEQUE MATCH

3.1 Clasificación Técnica teniendo en cuenta la norma IEEE830, para caso de uso del proyecto “TRUEQUE MATCH".

3.2 Tabla casos de uso “TRUEQUE MATCH”

3.3 RELACIONES <<include>> (acciones obligatorias o reutilizables dentro de otras).

3.4 RELACIONES <<extend>> (acciones opcionales, condicionales o alternativas)

3.5 ESPECIFICACIÓN CASOS DE USO “TRUEQUE MATCH”

  - RELACIÓN ENTRE CASOS DE USO Y REQUISITOS NO FUNCIONALES Y FUNCIONALES

4.1Relación de Casos de Uso con Requisitos Funcionales

4.3 RELACIÓN ENTRE CASOS DE USO Y REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

5. ENLACE DIAGRAMA CASO DE USO “TRUEQUE MATCH” EN DRAW.IO

https://drive.google.com/file/d/1lbqlybEw2hjfpOcO2_yQPKG9bW4Vnd3K/view?usp=drive_link

- ANÁLISIS DE LA CAPTURA DE REQUISITOS

7. ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA – METODOLOGÍA APLICADA

8. METODOLOGÍA APLICADA: SCRUM

9. ALCANCE DE LA PROPUESTA: TRUEQUE MATCH

10. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN

11. OBJETIVO DE LA PROPUESTA

12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE

13. LÍMITES DEL PROYECTO

14 VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

15. FUENTE DE RECURSO

16. PROPONENTES HABILITADOS O RESTRICCIONES

### 17.  IDIOMA DEL PROYECTO

18. PROVEEDOR

19. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

20. COTIZACIÓN DE SERVICIOS

21. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROPUESTA “TRUEQUE MATCH”

22. LOGO APP TRUEQUE MATCH

23. A TENER ENCUENTA

24. FICHAS TECNICAS

25. ANÁLISIS DE VIABILIDAD

26. CONCLUSIÓNES

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del proyecto de desarrollo de software, esta evidencia representa un hito fundamental: el Informe de Entregables, documento que recopila y describe los productos tangibles generados a lo largo del proceso técnico y metodológico. Cada entregable es más que un resultado: es una prueba del avance, la planificación estratégica y la interacción efectiva entre el equipo de desarrollo y los actores externos, como el cliente.

Este informe incluye elementos esenciales como los requisitos funcionales y no funcionales, el diagrama de casos de uso, el análisis de la captura de requisitos, y las especificaciones del sistema, definiendo con claridad los criterios para la puesta en marcha y la metodología aplicada. Cada componente refleja el compromiso con la calidad, la trazabilidad y la visión integral del sistema.

- TENER PRESENTES LOS REQUISITOS DEL SOFTWARE:

Requisitos del Software – Proyecto TRUEQUE MATCH

Como parte del análisis previo y la ingeniería de requerimientos del sistema TRUEQUE MATCH, se definieron y clasificaron los requisitos funcionales y no funcionales, los cuales constituyen la base sobre la que se construyen los casos de uso, historias de usuario, y los diagramas UML.

Estos requisitos fueron estructurados en dos grandes bloques:

2.1 Requisitos Funcionales (RF)

Se definieron 14 requisitos funcionales que representan las acciones esenciales que el sistema TRUEQUE MATCH debe permitir a los usuarios para facilitar el intercambio sin dinero. Estos requisitos fueron el resultado del análisis de necesidades, prototipos, casos de uso y validación con herramientas como REM 1.2.2.

Entre ellos destacan:

- Registro de usuarios mediante correo electrónico, número telefónico o redes sociales

- Autenticación segura para acceder al sistema

- Edición y gestión del perfil personal del usuario

- Publicación de ofertas de productos, servicios, conocimientos o experiencias

- Clasificación y filtrado de publicaciones por categoría, ubicación, reputación, etc.

- Envío de propuestas de trueque entre usuarios

- Gestión de propuestas: aceptar, rechazar o contra ofertar

- Sistema de negociación y chat integrado para coordinar intercambios

- Historial de trueques realizados por cada usuario

- Calificación y reputación basada en experiencias previas

- Notificaciones inteligentes sobre movimientos relevantes en la plataforma

- Gestión de favoritos para guardar publicaciones de interés

- Reporte y bloqueo de usuarios por conducta inapropiada

- Visualización cruzada de coincidencias entre categorías para ampliar oportunidades de intercambio

Estos requisitos funcionales aseguran que el sistema cumpla con su propósito principal: facilitar el trueque digital de forma segura, organizada y centrada en el usuario. Cada funcionalidad está alineada con los casos de uso definidos y con los objetivos sociales y tecnológicos del proyecto.

| CARACTERISTICAS CLAVE DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | Requisito Funcional | Clasificación (característica clave) | Justificación |
| RF (01) | Registro de usuarios | Acciones específicas | Permite registrar nuevos usuarios y asegurar su identidad. |
| RF (02) | Autenticación de usuarios | Acciones específicas | Controla el acceso seguro al sistema. |
| RF (03) | Gestión de perfiles | Interacción usuario-sistema / Manejo de datos | Permite al usuario editar y gestionar su perfil personal. |
| RF (04) | Publicación de ofertas | Acciones específicas | Permite al usuario publicar lo que ofrece o necesita para intercambiar. |
| RF (05) | Clasificación de publicaciones | Respuestas y salidas del sistema | Filtra y organiza resultados para facilitar búsquedas. |
| RF (06) | Envío de propuestas de trueque | Acciones específicas | Permite generar solicitudes de intercambio. |
| RF (07) | Gestión de propuestas | Interacción usuario-sistema | Facilita decisiones como aceptar, rechazar o contra ofertar. |
| RF (08) | Sistema de negociación y chat | Interacción usuario-sistema | Facilita la coordinación directa entre usuarios mediante mensajería interna. |
| RF (09) | Historial de intercambios | Respuestas y salidas del sistema / Manejo de datos | Muestra registros completos de trueques realizados. |
| RF (10) | Calificación y reputación | Respuestas y salidas del sistema / Manejo de datos | Ayuda a generar confianza en la comunidad. |
| RF (11) | Notificaciones inteligentes | Interacción usuario-sistema | Informa al usuario sobre mensajes, propuestas y cambios relevantes. |
| RF (12) | Gestión de favoritos | Interacción usuario-sistema | Guarda publicaciones de interés para consulta posterior. |
| RF (13) | Reportar y bloquear usuarios | Acciones específicas | Mejora la seguridad y convivencia de los usuarios. |
| RF (14) | Visualización cruzada | Respuestas y salidas del sistema | Ofrece coincidencias entre categorías para ampliar posibilidades de trueque. |

2.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

Se definieron 14 requisitos no funcionales, los cuales establecen las condiciones de calidad que debe cumplir el sistema TRUEQUE MATCH para garantizar su rendimiento, confiabilidad, seguridad, accesibilidad, escalabilidad y sostenibilidad. Estos requisitos complementan los funcionales y permiten que la aplicación sea robusta, eficiente y confiable en entornos reales.

Entre ellos destacan:

- Tiempo de respuesta inferior a 3 segundos en acciones comunes como login, búsqueda y publicación (rendimiento)

- Alta disponibilidad del sistema (99% del tiempo activo) para garantizar acceso continuo (fiabilidad)

- Privacidad de datos conforme a la Ley de Protección de Datos Personales (seguridad)

- Cifrado de contraseñas mediante algoritmos seguros como bcrypt o SHA-256 (seguridad de acceso)

- Escalabilidad para soportar crecimiento en usuarios y funcionalidades sin afectar el desempeño (escalabilidad)

- Compatibilidad multiplataforma: Android, iOS y navegadores web (portabilidad)

- Respaldo automático de la información mediante copias periódicas (fiabilidad)

- Accesibilidad digital: alto contraste, tipografía ampliable y soporte para lectores de pantalla (usabilidad)

- Trazabilidad de acciones como registros, trueques y reportes para auditoría interna (fiabilidad)

- Mantenibilidad del sistema: posibilidad de actualizar sin afectar la operatividad (escalabilidad técnica)

- Legalidad: cumplimiento de normativas locales e internacionales sobre protección de datos y comercio digital (seguridad jurídica)

- Localización geográfica: filtros por ubicación para facilitar encuentros presenciales (compatibilidad contextual)

- Gestión de errores: mensajes claros ante fallos y registro técnico para análisis posterior (fiabilidad operativa)

- Interfaz intuitiva y amigable para usuarios con poca experiencia tecnológica (usabilidad inclusiva)

Estos requisitos aseguran que el sistema no solo cumpla su función principal de facilitar el trueque, sino que lo haga de forma segura, accesible, confiable y preparada para crecer. TRUEQUE MATCH se proyecta como una solución sostenible, inclusiva y técnicamente sólida.

| CARACTERISTICAS CLAVES DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | Requisito No Funcional | Clasificación | Descripción / Justificación |
| RNF01 | Rendimiento | Rendimiento | El sistema debe responder en menos de 3 segundos ante acciones comunes como búsquedas, publicaciones o login. |
| RNF02 | Disponibilidad | Fiabilidad | El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo, garantizando acceso continuo para los usuarios. |
| RNF03 | Seguridad de acceso y datos | Seguridad | Las credenciales y datos personales deben estar protegidos mediante cifrado (bcrypt o SHA-256). |
| RNF04 | Privacidad de los usuarios | Seguridad | El sistema debe cumplir con la Ley de Protección de Datos, evitando exposición no autorizada. |
| RNF05 | Usabilidad | Usabilidad | La interfaz debe ser intuitiva, accesible y fácil de usar para personas con poca experiencia digital. |
| RNF06 | Escalabilidad | Escalabilidad | El sistema debe permitir crecimiento en número de usuarios y funcionalidades sin afectar el desempeño. |
| RNF07 | Compatibilidad y portabilidad | Fiabilidad | La aplicación debe funcionar en Android, iOS y navegadores web sin pérdida de funcionalidad. |
| RNF08 | Respaldo automático | Fiabilidad | El sistema debe realizar copias periódicas de seguridad para evitar pérdida de información ante fallos. |
| RNF09 | Accesibilidad | Usabilidad | El sistema debe incluir alto contraste, tipografía ampliable y soporte para lectores de pantalla. |
| RNF10 | Trazabilidad | Fiabilidad | Cada acción relevante (registro, trueque, reporte) debe quedar registrada para auditoría y seguimiento. |
| RNF11 | Mantenibilidad | Escalabilidad | El sistema debe permitir actualizaciones sin afectar la operatividad ni la integridad de los datos. |
| RNF12 | Legalidad | Seguridad | El sistema debe cumplir con normativas locales e internacionales sobre protección de datos y comercio digital. |
| RNF13 | Localización geográfica | Compatibilidad | El sistema debe permitir filtrar y mostrar resultados según la ubicación del usuario (geolocalización activada o ingresada manualmente). |
| RNF14 | Gestión de errores | Fiabilidad | El sistema debe mostrar mensajes claros ante errores y registrar fallos para análisis técnico posterior. |

3. CASOS DE USO DEL PROYECTO TRUEQUE MATCH

- Inicio y acceso al sistema

- CU01: Registrarse en la aplicación Permite a nuevos usuarios crear una cuenta ingresando nombre, correo, contraseña y tipo de trueque preferido. El sistema valida los datos y activa la cuenta.

- CU02: Iniciar sesión Permite a usuarios registrados acceder a su cuenta mediante correo y contraseña. Se valida la identidad para habilitar funcionalidades personalizadas.

- CU03: Recuperar contraseña Si el usuario olvida su contraseña, puede solicitar la recuperación mediante correo electrónico. El sistema envía un enlace o código para restablecerla.

- Configuración inicial y personalización

- CU04: Editar perfil El usuario puede modificar nombre, foto, descripción, ubicación y preferencias. Esta información fortalece la confianza en los intercambios.

- CU05: Gestionar configuración de privacidad Permite ajustar qué datos se muestran a otros usuarios (ubicación, correo, valoraciones), personalizando el nivel de exposición.

- CU06: Suscribirse a categorías de interés El usuario selecciona categorías de productos, servicios o conocimientos para recibir contenido y recomendaciones personalizadas.

- Publicaciones e interacción con el contenido

- CU07 – Crear publicación de trueque El usuario publica lo que ofrece o necesita, incluyendo título, descripción, imágenes, etiquetas, ubicación y condiciones del intercambio.

- CU08 – Explorar publicaciones Permite visualizar publicaciones disponibles mediante filtros como categoría, ubicación o palabras clave. El sistema organiza los resultados de forma clara.

- CU09 – Marcar como favorito Los usuarios pueden guardar publicaciones de interés en una sección de favoritos para acceder fácilmente después.

- CU10 – Recibir recomendaciones personalizadas Basado en el comportamiento del usuario (búsquedas, favoritos, valoraciones), el sistema sugiere publicaciones afines a sus intereses.

- Propuestas e intercambio

- CU11 – Proponer trueque Desde una publicación, el usuario puede enviar una propuesta con lo que desea ofrecer a cambio. El sistema notifica al autor.

- CU12 – Aceptar o rechazar propuesta El autor revisa la propuesta y decide aceptarla, rechazarla o contra oferta. Esto define si el trueque avanza.

- CU13 – Chatear con otro usuario Una vez iniciado el proceso de trueque, ambas partes pueden comunicarse por chat para aclarar dudas, coordinar detalles o negociar condiciones.

- CU14 – Coordinar encuentro para trueque Si el intercambio es presencial, los usuarios acuerdan lugar, fecha y hora, con opción de geolocalización.

- CU15 – Activar modo seguro en encuentro de trueque Permite compartir ubicación en tiempo real con contactos de confianza o autoridades como medida de seguridad durante el encuentro.

- Finalización del trueque

- CU16 – Calificar al usuario Después del trueque, ambas partes pueden dejar una calificación y comentario. Esto fortalece la reputación y confianza en la plataforma.

- CU17 – Ver historial de trueques realizados El usuario consulta los intercambios finalizados, con detalles como fecha, contraparte y calificaciones.

- CU18 – Eliminar o archivar publicaciones Permite gestionar publicaciones propias, eliminándolas si el trueque se concretó fuera del sistema o archivándolas para revisión futura.

- Seguridad, soporte y experiencia

- CU19 – Recibir notificaciones El sistema informa sobre mensajes, propuestas, cambios en publicaciones y recordatorios, tanto en la app como por correo.

- CU20 – Reportar usuario o publicación Si una publicación o usuario infringe normas o genera sospechas, se puede reportar para que el equipo de soporte revise y actúe.

3.1 Clasificación Técnica teniendo en cuenta la norma IEEE830, para caso de uso del proyecto “TRUEQUE MATCH".

| Elemento | Descripción técnica según IEEE830 |
| --- | --- |
| Código | Identificador único del caso de uso. Ayuda en trazabilidad, control de versiones y seguimiento. Ej.: CU01, CU02... |
| Nombre del Caso de Uso | Título conciso que describe la funcionalidad principal del sistema en lenguaje comprensible. Facilita comunicación entre equipo técnico y usuarios. |
| Actor Principal | Entidad externa que interactúa con el sistema (puede ser una persona, sistema u otro actor). Según IEEE830, deben identificarse todos los agentes involucrados en el flujo del caso. |
| Descripción | Explicación breve del flujo principal del caso de uso. Detalla que realiza el sistema desde la perspectiva del actor, usando lenguaje claro. Aquí se evita ambigüedad y se establece lo esencial del comportamiento del sistema. |
| Resultado Esperado | Resultado final visible y verificable una vez el caso de uso se ejecuta correctamente. Debe reflejar el cumplimiento del requisito funcional asociado. IEEE830 promueve que cada resultado sea medible o comprobable. |

CLASIFICACIÓ Y DESCRIPCION TECNICA EN CUENTA LA NORMA IEEE830

- Inicio y acceso al sistema

- CU01 – Registrarse en la aplicación
Actor principal: Usuario nuevo
Descripción: El usuario se registra proporcionando correo, nombre y contraseña.
Resultado esperado: Cuenta creada exitosamente y acceso al sistema.

- CU02 – Iniciar sesión
Actor principal: Usuario registrado
Descripción: El usuario ingresa su correo y contraseña para acceder a la plataforma.
Resultado esperado: Acceso exitoso al sistema y redirección a su perfil.

- CU03 – Recuperar contraseña
Actor principal: Usuario registrado
Descripción: El usuario solicita recuperar su contraseña mediante correo electrónico.
Resultado esperado: Se restablece la contraseña y puede iniciar sesión nuevamente.

- Configuración inicial y personalización

- CU04 – Editar perfil
Actor principal: Usuario registrado
Descripción: El usuario modifica su información personal y foto de perfil.
Resultado esperado: Perfil actualizado correctamente.

- CU05 – Gestionar configuración de privacidad
Actor principal: Usuario registrado
Descripción: El usuario define qué información desea mantener pública o privada.
Resultado esperado: Preferencias de privacidad aplicadas con éxito.

- CU06 – Suscribirse a categorías de interés
Actor principal: Usuario registrado
Descripción: El usuario selecciona categorías para recibir contenido relacionado.
Resultado esperado: Publicaciones y recomendaciones personalizadas.

- Publicaciones e interacción con el contenido

- CU07 – Crear publicación de trueque
Actor principal: Usuario registrado
Descripción: El usuario publica un producto, conocimiento o servicio para intercambiar.
Resultado esperado: Publicación creada y visible para otros usuarios.

- CU08 – Explorar publicaciones
Actor principal: Usuario registrado
Descripción: El usuario navega entre publicaciones por categorías, filtros y ubicación.
Resultado esperado: Acceso a publicaciones disponibles en la plataforma.

- CU09 – Marcar como favorito
Actor principal: Usuario registrado
Descripción: El usuario guarda publicaciones que le interesan.
Resultado esperado: Acceso rápido a favoritos desde su perfil.

- CU10 – Recibir recomendaciones personalizadas
Actor principal: Usuario registrado
Descripción: El sistema sugiere publicaciones según intereses del usuario.
Resultado esperado: Recomendaciones relevantes mostradas automáticamente.

- Propuestas e intercambio

- CU11 – Proponer trueque
Actor principal: Usuario registrado
Descripción: El usuario envía una propuesta de intercambio a otra publicación.
Resultado esperado: Propuesta enviada al creador de la publicación.

- CU12 – Aceptar o rechazar propuesta
Actor principal: Usuario registrado
Descripción: El usuario revisa una propuesta de trueque y decide aceptarla o rechazarla.
Resultado esperado: Propuesta aceptada o rechazada y estado actualizado.

- CU13 – Chatear con otro usuario
Actor principal: Usuario registrado
Descripción: El usuario abre un chat con otra persona para coordinar detalles.
Resultado esperado: Comunicación fluida dentro de la app.

- CU14 – Coordinar encuentro para trueque
Actor principal: Usuario registrado
Descripción: Los usuarios acuerdan hora y lugar para realizar el intercambio.
Resultado esperado: Detalles del encuentro registrados en el sistema.

- CU15 – Activar modo seguro en encuentro de trueque
Actor principal: Usuario registrado
Descripción: El usuario comparte ubicación en tiempo real con contactos o autoridades.
Resultado esperado: Seguridad adicional activada durante el encuentro físico.

- Finalización del trueque

- CU16 – Calificar al usuario
Actor principal: Usuario registrado
Descripción: El usuario deja una calificación y comentario sobre el intercambio realizado.
Resultado esperado: Reputación actualizada en el perfil del usuario calificado.

- CU17 – Ver historial de trueques realizados
Actor principal: Usuario registrado
Descripción: El usuario accede a su historial de intercambios pasados.
Resultado esperado: Visualización organizada de trueques anteriores.

- CU18 – Eliminar o archivar publicaciones
Actor principal: Usuario registrado
Descripción: El usuario decide ocultar o borrar una publicación que ya no está disponible.
Resultado esperado: Publicación eliminada o archivada correctamente.

- Seguridad, soporte y experiencia

- CU19 – Recibir notificaciones
Actor principal: Usuario registrado
Descripción: El sistema notifica sobre propuestas, mensajes o movimientos en publicaciones.
Resultado esperado: Usuario informado en tiempo real.

- CU20 – Reportar usuario o publicación
Actor principal: Usuario registrado
Descripción: El usuario informa sobre contenido inadecuado o comportamiento sospechoso.
Resultado esperado: Reporte recibido y proceso de revisión iniciado por soporte.

3.2 Tabla casos de uso “TRUEQUE MATCH”

| TABLA DE CASOS DE USO “TRUEQUE MATCH” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Nombre del Caso de Uso | Actor Principal | Descripción | Resultado Esperado |  |
| CU01 | Registrarse en la aplicación | Usuario | El usuario crea una cuenta proporcionando sus datos. | El sistema registra al nuevo usuario y permite acceso a la app. |  |
| CU02 | Iniciar sesión | Usuario registrado | El usuario accede a su cuenta con correo y contraseña. | Acceso exitoso al sistema. |  |
| CU03 | Recuperar contraseña | Usuario | El usuario solicita un enlace para restablecer su contraseña. | El sistema envía un enlace para cambiar la contraseña. |  |
| CU04 | Editar perfil | Usuario registrado | El usuario modifica sus datos personales y preferencias. | El sistema guarda los nuevos datos del perfil. |  |
| CU05 | Gestionar configuración de privacidad | Usuario registrado | El usuario ajusta quién puede ver su perfil o actividades. | Preferencias de privacidad actualizadas correctamente. |  |
| CU06 | Suscribirse a categorías de interés | Usuario registrado | El usuario selecciona temas o categorías para personalizar su experiencia. | Recibe publicaciones relevantes según sus intereses. |  |
| CU07 | Crear publicación de trueque | Usuario registrado | El usuario sube una publicación ofreciendo o buscando un trueque. | Publicación visible en la plataforma. |  |
| CU08 | Explorar publicaciones | Usuario registrado | El usuario navega entre publicaciones disponibles. | Visualización de contenido activo en la app. |  |
| CU09 | Marcar como favorito | Usuario registrado | El usuario guarda publicaciones que le interesan. | Acceso rápido a favoritos desde su perfil. |  |
| CU10 | Recibir recomendaciones personalizadas | Usuario registrado | El sistema sugiere publicaciones basadas en intereses y actividad. | El usuario ve recomendaciones relevantes. |  |
| CU11 | Proponer trueque | Usuario registrado | El usuario envía una propuesta de intercambio a otro usuario. | El otro usuario recibe la propuesta para aceptarla o rechazarla. |  |
| CU12 | Aceptar o rechazar propuesta | Usuario registrado | El usuario responde a una propuesta de trueque. | La propuesta queda aceptada o rechazada según la elección. |  |
| CU13 | Chatear con otro usuario | Usuario registrado | Los usuarios intercambian mensajes sobre un posible trueque. | Comunicación fluida en el chat del sistema. |  |
| CU14 | Coordinar encuentro para trueque | Usuario registrado | Las partes acuerdan lugar, fecha y condiciones del intercambio. | Trueque programado con acuerdo mutuo. |  |
| CU15 | Activar modo seguro en encuentro de trueque | Usuario registrado | El usuario activa una función para compartir su ubicación temporalmente. | Ubicación compartida con contacto de confianza o autoridades. |  |
| CU16 | Calificar al usuario | Usuario registrado | El usuario deja una calificación y/o comentario tras un trueque. | Se actualiza la reputación del usuario. |  |
| CU17 | Ver historial de trueques realizados | Usuario registrado | El usuario consulta un listado de sus trueques anteriores. | Muestra el historial con detalles de cada intercambio. |  |
| CU18 | Eliminar o archivar publicaciones | Usuario registrado | El usuario retira publicaciones que ya no desea mostrar. | Publicación eliminada o archivada correctamente. |  |
| CU19 | Recibir notificaciones | Usuario registrado | El usuario recibe alertas de actividad relevante. | Acceso inmediato a las novedades en su cuenta. |  |
| CU20 | Reportar usuario o publicación | Usuario registrado | El usuario denuncia comportamiento inapropiado o contenido ofensivo. | El sistema registra el reporte y activa revisión por moderadores. |  |

- Especificación de casos de uso

5. RELACIONES <<INCLUDE>> Y RELACIONES <<EXTEND>> DEL PROYECTO TRUEQUE MATCH

| 3.3 RELACIONES <<include>> (acciones obligatorias o reutilizables dentro de otras). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de uso principal | <<include>> | Justificación |
| CU01 – Registrarse en la aplicación | CU06 – Suscribirse a categorías de interés | Al crear una cuenta, el sistema guía al usuario para seleccionar sus intereses y así personalizar su experiencia. |
| CU02 – Iniciar sesión | CU19 – Recibir notificaciones | Una vez dentro del sistema, se activan notificaciones sobre propuestas, mensajes y actividad. |
| CU07 – Crear publicación de trueque | CU19 – Recibir notificaciones | Publicar implica quedar atento a interacciones futuras: propuestas, comentarios, favoritos, etc. |
| CU11 – Proponer trueque | CU13 – Chatear con otro usuario | Al enviar una propuesta, se habilita el chat automáticamente para negociar y coordinar. |
| CU14 – Coordinar encuentro para trueque | CU15 – Activar modo seguro en encuentro | Si se acuerda un encuentro, se incluye la opción de activar seguridad como paso obligatorio del sistema. |
| CU16 – Calificar al usuario | CU17 – Ver historial de trueques realizados | Calificar a otro usuario genera una entrada automática en el historial de trueques completados. |

| 3.4 RELACIONES <<extend>> (acciones opcionales, condicionales o alternativas) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso base | <<extend>> | Cuando o por qué se activa |
| CU02 – Iniciar sesión | CU03 – Recuperar contraseña | Solo se ejecuta si el usuario olvidó su contraseña al intentar ingresar. |
| CU08 – Explorar publicaciones | CU09 – Marcar como favorito | El usuario puede optar por guardar una publicación que le interese mientras navega. |
| CU08 – Explorar publicaciones | CU10 – Recibir recomendaciones personalizadas | El sistema puede mostrar sugerencias automáticas mientras el usuario explora contenido. |
| CU11 – Proponer trueque | CU12 – Aceptar o rechazar propuesta | El receptor de la propuesta puede decidir si la acepta, la rechaza o contraoferta. |
| CU13 – Chatear con otro usuario | CU20 – Reportar usuario o publicación | Si hay un mal comportamiento durante la conversación, el usuario puede hacer un reporte directamente desde el chat. |
| CU07 – Crear publicación de trueque | CU18 – Eliminar o archivar publicaciones | Una vez creada, el usuario puede decidir eliminar o archivar la publicación más adelante. |

3.5 ESPECIFICACIÓN CASOS DE USO “TRUEQUE MATCH”

Se refiere al proceso de descripción detallada de cada caso, incluyendo los flujos y eventos que interactúan con el sistema y los actores involucrados. Generalmente, el analista encargado del diseño identifica los requerimientos y los documenta.

CU01 – Registrarse en la aplicación

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU01 |
| Nombre | Registrarse en la aplicación |
| Actor principal | Usuario |
| Actores secundarios | Ninguno |
| Descripción | El usuario crea una cuenta proporcionando nombre, correo electrónico, contraseña y aceptando los términos del servicio. La verificación se hace por correo. |
| Precondiciones | - El usuario no debe tener una cuenta registrada previamente. |
|  | - Acceso a conexión a Internet. |
| Flujo principal | 1. El usuario accede al formulario de registro. |
|  | 2. Ingresa sus datos personales (nombre, correo, contraseña). |
|  | 3. Acepta términos y condiciones. |
|  | 4. El sistema envía un correo de verificación. |
|  | 5. El usuario confirma su cuenta desde el enlace recibido. |
| Flujos alternos | A1: El usuario no confirma su cuenta de inmediato, el sistema permite reenvío del correo. |
|  | A2: El usuario cierra la app antes de finalizar el registro, se guarda como intento fallido. |
| Postcondiciones | - Cuenta creada correctamente y activa tras verificación. |
|  | - El sistema registra al nuevo usuario en la base de datos. |
| Excepciones | E1: Correo ya registrado. |
|  | E2: Contraseña no cumple requisitos de seguridad. |
|  | E3: Falla en el envío del correo de verificación. |

CU02 – Iniciar sesión

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU02 |
| Nombre | Iniciar sesión |
| Actor principal | Usuario registrado |
| Actores secundarios | Ninguno |
| Descripción | El usuario accede a su cuenta ingresando su correo electrónico y contraseña válidos. Si las credenciales son correctas, el sistema lo dirige a su perfil. |
| Precondiciones | - El usuario debe estar registrado previamente. |
|  | - La cuenta debe estar verificada. |
|  | - Dispositivo con conexión activa. |
| Flujo principal | 1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. |
|  | 2. Ingresa correo electrónico y contraseña. |
|  | 3. El sistema valida las credenciales. |
|  | 4. El usuario accede al sistema y se redirige al perfil. |
| Flujos alternos | A1: El usuario marca la casilla "Recordarme". |
|  | A2: El usuario solicita mostrar contraseña antes de enviarla. |
| Postcondiciones | - El usuario accede a su cuenta y se activa su sesión. |
|  | - Se guarda el inicio de sesión en el historial del sistema. |
| Excepciones | E1: Contraseña incorrecta. |
|  | E2: Cuenta no verificada. |
|  | E3: Error de conexión. |

CU03 – Recuperar contraseña

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU03 |
| Nombre | Recuperar contraseña |
| Actor principal | Usuario |
| Actores secundarios | Correo electrónico |
| Descripción | El usuario solicita recuperar el acceso a su cuenta mediante el envío de un enlace de restablecimiento al correo registrado. Posteriormente, crea una nueva contraseña. |
| Precondiciones | - El usuario debe tener una cuenta registrada. |
|  | - Debe tener acceso al correo asociado a su cuenta. |
|  | - Dispositivo con acceso a internet. |
| Flujo principal | 1. Ingresar al enlace "¿Olvidaste tu contraseña?". |
|  | 2. Escribir correo electrónico registrado. |
|  | 3. El sistema envía un enlace de recuperación. |
|  | 4. El usuario abre el enlace desde su correo. |
|  | 5. Ingresa y confirma una nueva contraseña. |
|  | 6. Se confirma el cambio exitoso. |
| Flujos alternos | A1: Solicitar reenvío del enlace si no llega el correo. |
|  | A2: Verificar en bandeja de spam. |
| Postcondiciones | - Contraseña actualizada correctamente. |
|  | - Usuario puede iniciar sesión con su nueva contraseña. |
|  | - Se registra el cambio por seguridad. |
| Excepciones | E1: Correo no registrado en el sistema. |
|  | E2: Enlace expirado o inválido. |
|  | E3: Fallo del servidor de correo. |

CU04 – Editar perfil

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU04 |
| Nombre | Editar perfil |
| Actor principal | Usuario registrado |
| Actores secundarios | Ninguno |
| Descripción | El usuario modifica su información personal y preferencias, como nombre, ubicación, intereses, descripción y foto de perfil, para mantener su cuenta actualizada. |
| Precondiciones | - El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación. |
| Flujo principal | 1. El usuario accede a la sección "Mi perfil". |
|  | 2. Selecciona la opción "Editar perfil". |
|  | 3. Modifica los campos deseados (nombre, ubicación, intereses, etc.). |
|  | 4. Sube nueva foto de perfil si desea. |
|  | 5. Guarda los cambios realizados. |
| Flujos alternos | A1. El usuario decide cancelar la edición antes de guardar. |
|  | A2. El sistema sugiere completar campos importantes si quedan vacíos. |
| Postcondiciones | - El perfil del usuario se actualiza y los nuevos datos se reflejan en la aplicación. |
| Excepciones | E1. Falla de conexión al intentar guardar. |
|  | E2. Campos obligatorios sin llenar. |
|  | E3. Error en el formato de algunos datos (por ejemplo: correo mal escrito o imagen no válida). |

CU05 – Gestionar configuración de privacidad

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU05 |
| Nombre | Gestionar configuración de privacidad |
| Actor principal | Usuario registrado |
| Actores secundarios | Sistema TRUEQUE MATCH |
| Descripción | El usuario accede a su configuración de privacidad para ajustar quién puede ver sus publicaciones, si desea recibir mensajes de cualquier usuario o solo de contactos verificados, y si desea aparecer en resultados de búsqueda. |
| Precondiciones | - El usuario debe haber iniciado sesión correctamente. |
|  | - El sistema debe tener habilitadas las opciones de configuración de privacidad. |
| Flujo principal | 1. El usuario accede a su perfil. |
|  | 2. Selecciona la opción "Configuración de privacidad". |
|  | 3. Marca o desmarca opciones como: |
|  | • Visibilidad de publicaciones. |
|  | • Permitir mensajes de desconocidos. |
|  | • Mostrar perfil en búsquedas. |
|  | 4. Guarda los cambios. |
| Flujos alternos | A1. El usuario restablece las opciones por defecto. |
|  | A2. El usuario cancela sin guardar los cambios. |
| Postcondiciones | - Se actualizan las reglas de privacidad del usuario según sus elecciones. |
|  | - El sistema refleja los cambios de forma inmediata. |
| Excepciones | E1. Error al guardar configuraciones. |
|  | E2. Opciones seleccionadas incompatibles entre sí. |
|  | E3. Fallo de carga por problemas de red. |

CU06 – Suscribirse a categorías de interés

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU06 |
| Nombre | Suscribirse a categorías de interés |
| Actor principal | Usuario registrado |
| Actores secundarios | Sistema TRUEQUE MATCH |
| Descripción | El usuario selecciona las categorías que le interesan (productos, servicios, conocimientos específicos), para recibir recomendaciones, notificaciones personalizadas y ver contenido relevante en su feed. |
| Precondiciones | - El usuario debe estar registrado e iniciar sesión. |
|  | - El sistema debe tener disponibles categorías predefinidas. |
| Flujo principal | 1. Acceder al perfil o menú de configuración. |
|  | 2. Seleccionar "Categorías de interés". |
|  | 3. Visualizar lista de categorías (por ejemplo: libros, cocina, clases, jardinería, oficios, etc.). |
|  | 4. Marcar las categorías deseadas. |
|  | 5. Guardar cambios. |
| Flujos alternos | A1. El usuario omite esta configuración al momento del registro y la edita luego. |
|  | A2. El usuario desmarca todas las categorías y el sistema muestra un aviso. |
| Postcondiciones | - El sistema adapta el contenido mostrado al usuario según sus intereses. |
|  | - Se actualizan las recomendaciones y notificaciones. |
| Excepciones | E1. Error al cargar la lista de categorías. |
|  | E2. Fallo al guardar las preferencias. |
|  | E3. Usuario intenta guardar sin seleccionar ninguna categoría. |

CU07 – Crear publicación de trueque

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU07 |
| Nombre | Crear publicación de trueque |
| Actor principal | Usuario registrado |
| Actores secundarios | Sistema TRUEQUE MATCH |
| Descripción | El usuario crea una nueva publicación para ofrecer o solicitar un producto, servicio o conocimiento. Incluye título, categoría, descripción, imágenes, ubicación y condiciones del trueque. |
| Precondiciones | - Usuario debe estar autenticado. |
|  | - Debe haber completado su perfil mínimo (nombre, ubicación, correo). |
| Flujo principal | 1. Acceder a la opción "Nueva publicación". |
|  | 2. Elegir tipo de trueque (Producto / Servicio / Conocimiento). |
|  | 3. Ingresar título, categoría, descripción y condiciones del intercambio. |
|  | 4. Adjuntar una o más imágenes. |
|  | 5. Ingresar ubicación aproximada (barrio, localidad). |
|  | 6. Confirmar y publicar. |
| Flujos alternos | A1. El usuario guarda como borrador para completar luego. |
|  | A2. El usuario elige compartir la publicación en redes sociales directamente. |
| Postcondiciones | - La publicación queda visible en el feed general. |
|  | - Se activa para recibir propuestas o comentarios de otros usuarios. |
| Excepciones | E1. Error al subir imágenes. |
|  | E2. Campos obligatorios vacíos o inválidos. |
|  | E3. Fallo en conexión al intentar publicar. |

CU08 – Explorar publicaciones

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU08 |
| Nombre | Explorar publicaciones |
| Actor principal | Usuario registrado o visitante |
| Actores secundarios | Sistema TRUEQUE MATCH |
| Descripción | El usuario accede al feed general para ver publicaciones activas de trueque. Puede navegar por diferentes categorías, ordenar por fecha o relevancia, y ver detalles de cada publicación. |
| Precondiciones | - El sistema debe tener publicaciones activas. |
|  | - El usuario debe estar conectado a internet. |
| Flujo principal | 1. Ingresar a la sección de exploración. |
|  | 2. Visualizar listado de publicaciones. |
|  | 3. Usar filtros o categorías si lo desea. |
|  | 4. Seleccionar una publicación para ver detalles. |
| Flujos alternos | A1. El usuario decide buscar directamente por palabra clave. |
|  | A2. El usuario navega sin estar registrado (acceso limitado). |
| Postcondiciones | - El usuario visualiza contenido relevante y actualizado según sus intereses o selección manual. |
| Excepciones | E1. No hay publicaciones activas. |
|  | E2. Fallo de conexión o error en la carga de contenido. |

CU09 – Marcar como favorito

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU09 |
| Nombre | Marcar como favorito |
| Actor principal | Usuario registrado |
| Actores secundarios | Sistema TRUEQUE MATCH |
| Descripción | El usuario puede guardar publicaciones que le interesan en su lista de favoritos, para acceder fácilmente a ellas después desde su perfil. |
| Precondiciones | - El usuario debe haber iniciado sesión. |
|  | - Debe haber al menos una publicación activa en el sistema. |
| Flujo principal | 1. Visualizar una publicación. |
|  | 2. Hacer clic en el icono de "favorito" (estrella o corazón). |
|  | 3. Confirmación visual del cambio (icono resaltado). |
| Flujos alternos | A1. El usuario desmarca una publicación que ya había guardado como favorita. |
|  | A2. El usuario accede a su perfil y revisa la lista de favoritos. |
| Postcondiciones | - La publicación queda registrada como favorita del usuario. |
|  | - Se puede acceder a ella desde su perfil en la sección correspondiente. |
| Excepciones | E1. Fallo en la conexión. |
|  | E2. Error del sistema al guardar el estado de favorito. |
|  | E3. La publicación fue eliminada por su creador antes del guardado. |

CU10 – Recibir recomendaciones personalizadas

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU10 |
| Nombre | Recibir recomendaciones personalizadas |
| Actor principal | Usuario registrado |
| Actores secundarios | Sistema TRUEQUE MATCH (motor de recomendación) |
| Descripción | El usuario recibe sugerencias de publicaciones afines a sus intereses, ubicación o historial de interacción, con el fin de facilitar trueques relevantes. |
| Precondiciones | - El usuario debe haber iniciado sesión. |
|  | - Debe haber completado su perfil de intereses y haber interactuado con al menos una publicación o categoría. |
| Flujo principal | 1. El sistema analiza la actividad del usuario (categorías favoritas, publicaciones vistas, propuestas hechas). |
|  | 2. Genera un listado de recomendaciones. |
|  | 3. Muestra las sugerencias en la sección “Recomendados para ti”. |
| Flujos alternos | A1. El usuario puede ocultar publicaciones recomendadas. |
|  | A2. El usuario puede marcar publicaciones como "No me interesa" para afinar el algoritmo. |
| Postcondiciones | - El usuario visualiza publicaciones relevantes que pueden interesarle. |
|  | - El sistema ajusta futuras recomendaciones según su retroalimentación o comportamiento. |
| Excepciones | E1. No hay suficientes datos del usuario para generar recomendaciones. |
|  | E2. Fallo técnico en el sistema de recomendaciones. |
|  | E3. Error de carga del contenido sugerido. |

CU11 – Proponer trueque

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU11 |
| Nombre | Proponer trueque |
| Actor principal | Usuario registrado |
| Actores secundarios | Otro usuario (propietario de la publicación) |
| Descripción | El usuario visualiza una publicación que le interesa y propone un trueque directo, seleccionando uno de sus productos, servicios o conocimientos disponibles para intercambiar. |
| Precondiciones | - El usuario debe estar autenticado. |
|  | - Debe tener al menos una publicación activa para ofrecer a cambio. |
| Flujo principal | 1. Ingresar a una publicación de interés. |
|  | 2. Pulsar la opción “Proponer trueque”. |
|  | 3. Seleccionar una publicación propia como oferta. |
|  | 4. Añadir mensaje opcional. |
|  | 5. Enviar propuesta. |
| Flujos alternos | A1. El usuario guarda la propuesta como borrador. |
|  | A2. El usuario decide modificar su oferta antes de enviar. |
| Postcondiciones | - El otro usuario recibe una notificación de propuesta. |
|  | - La propuesta queda registrada y visible para ambos usuarios. |
| Excepciones | E1. El usuario intenta proponer trueque sin publicaciones activas. |
|  | E2. Falla de red al enviar. |
|  | E3. Error en la carga de la publicación destino. |

CU12 – Aceptar o rechazar propuesta

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU12 |
| Nombre | Aceptar o rechazar propuesta |
| Actor principal | Usuario registrado (receptor de la propuesta) |
| Actores secundarios | Usuario proponente |
| Descripción | El usuario que recibe una propuesta de trueque puede visualizar los detalles del ofrecimiento y tomar la decisión de aceptarla, rechazarla o dejarla en espera para revisarla más tarde. |
| Precondiciones | - El usuario debe estar autenticado. |
|  | - Debe haber recibido al menos una propuesta de trueque. |
| Flujo principal | 1. Acceder al centro de notificaciones o a la bandeja de propuestas. |
|  | 2. Seleccionar propuesta recibida. |
|  | 3. Revisar detalles del intercambio ofrecido. |
|  | 4. Aceptar o rechazar la propuesta. |
| Flujos alternos | A1. El usuario marca la propuesta como pendiente o la guarda para más adelante. |
|  | A2. El usuario responde con una contraoferta vía chat. |
| Postcondiciones | - Si se acepta, se habilita el chat privado entre ambos usuarios para coordinar. |
|  | - Si se rechaza, se notifica al usuario proponente. |
| Excepciones | E1. La propuesta ya fue retirada por el usuario proponente. |
|  | E2. Fallo en la conexión o en la visualización de los detalles. |
|  | E3. Propuesta duplicada o vencida. |

CU13 – Chatear con otro usuario

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU13 |
| Nombre | Chatear con otro usuario |
| Actor principal | Usuario registrado |
| Actores secundarios | Otro usuario registrado (con quien se ha aceptado una propuesta) |
| Descripción | Permite la comunicación entre dos usuarios involucrados en un trueque aceptado. El chat privado sirve para aclarar dudas, coordinar detalles o hacer modificaciones al acuerdo. |
| Precondiciones | - Ambos usuarios deben haber aceptado la propuesta de trueque. |
|  | - Deben estar autenticados en el sistema. |
| Flujo principal | 1. Acceder a la sección de mensajes o desde la publicación aceptada. |
|  | 2. Seleccionar al usuario con quien desea hablar. |
|  | 3. Escribir y enviar mensajes. |
|  | 4. Visualizar respuestas en tiempo real. |
| Flujos alternos | A1. El usuario adjunta imágenes o ubicación. |
|  | A2. El usuario silencia notificaciones del chat. |
| Postcondiciones | - Se registra el historial del chat. |
|  | - Ambos usuarios pueden continuar coordinando el intercambio o decidir cancelarlo en común acuerdo. |
| Excepciones | E1. Usuario bloqueado o eliminado. |
|  | E2. Problemas de conexión o sincronización. |
|  | E3. Intento de enviar contenido no permitido (spam, lenguaje ofensivo, etc.). |

CU14 – Coordinar encuentro para trueque

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU14 |
| Nombre | Coordinar encuentro para trueque |
| Actor principal | Usuario registrado |
| Actores secundarios | Otro usuario involucrado en el trueque |
| Descripción | El usuario, luego de aceptar un trueque, accede al chat privado para definir lugar, fecha y hora del encuentro. Puede activar opciones de seguridad como compartir ubicación. |
| Precondiciones | - El trueque fue aceptado por ambas partes. |
|  | - Ambos usuarios tienen perfiles verificados. |
| Flujo principal | 1. Iniciar conversación con el otro usuario. |
|  | 2. Establecer acuerdo sobre el lugar y hora del encuentro. |
|  | 3. Activar modo seguro (si lo desea). |
|  | 4. Confirmar detalles. |
| Flujos alternos | A1. El usuario decide posponer el encuentro. |
|  | A2. El usuario activa el modo seguro, que solicita contacto de emergencia o activas alertas automáticas. |
| Postcondiciones | - El encuentro queda registrado con los detalles acordados. |
|  | - Si fue activado, el modo seguro alerta a los contactos elegidos. |
| Excepciones | E1. Fallo en el envío de mensajes. |
|  | E2. Datos incompletos o falta de acuerdo entre usuarios. |
|  | E3. Usuario no responde o bloquea el contacto. |

CU15 – Activar modo seguro en encuentro de trueque

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU15 |
| Nombre | Activar modo seguro en encuentro de trueque |
| Actor principal | Usuario registrado |
| Actores secundarios | Contacto de emergencia, sistema de alertas |
| Descripción | El usuario puede activar un "modo seguro" que le permite compartir su ubicación en tiempo real con un contacto de confianza, y enviar alertas si no se reporta después del trueque. |
| Precondiciones | - El usuario debe tener un contacto de emergencia registrado. |
|  | - El encuentro debe haber sido coordinado previamente (CU14). |
| Flujo principal | 1. Activar el modo seguro desde la sección de seguridad. |
|  | 2. Seleccionar contacto de confianza. |
|  | 3. Compartir ubicación en tiempo real. |
|  | 4. Sistema envía notificación inicial. |
|  | 5. Si el usuario no se reporta después del encuentro, se activa alerta automática. |
| Flujos alternos | A1. El usuario desactiva el modo seguro antes del encuentro. |
|  | A2. El usuario decide solo enviar un mensaje programado en vez de ubicación. |
| Postcondiciones | - El contacto de emergencia es notificado y la ubicación queda compartida. |
|  | - Se registra el protocolo de seguridad activado. |
| Excepciones | E1. Fallo de conexión o GPS. |
|  | E2. Contacto de emergencia no disponible. |
|  | E3. Error en envío de alerta automática. |

CU16 – Calificar al usuario

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU16 |
| Nombre | Calificar al usuario |
| Actor principal | Usuario registrado |
| Actores secundarios | Sistema TRUEQUE MATCH |
| Descripción | Después de completarse un trueque, el sistema permite a cada usuario calificar al otro con una puntuación y un comentario. Esto alimenta la reputación en la plataforma. |
| Precondiciones | - El trueque debe haber sido marcado como finalizado. |
|  | - Ambos usuarios deben haber participado en el intercambio. |
| Flujo principal | 1. Acceder a la sección "Historial de trueques". |
|  | 2. Seleccionar trueque completado. |
|  | 3. Ingresar calificación (1 a 5 estrellas). |
|  | 4. Agregar un comentario opcional. |
|  | 5. Confirmar envío. |
| Flujos alternos | A1. El usuario decide no dejar comentario. |
|  | A2. El usuario edita la calificación dentro de un límite de tiempo (por ejemplo 24 horas). |
| Postcondiciones | - La calificación queda registrada en el perfil del usuario calificado. |
|  | - Se actualiza la reputación global del usuario. |
| Excepciones | E1. Error al enviar la calificación. |
|  | E2. Tiempo de calificación expirado. |
|  | E3. El usuario ya ha calificado y no puede volver a hacerlo (si se desactiva la edición). |

CU17 – Ver historial de trueques realizados

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU17 |
| Nombre | Ver historial de trueques realizados |
| Actor principal | Usuario registrado |
| Actores secundarios | Sistema TRUEQUE MATCH |
| Descripción | El usuario puede acceder a un listado cronológico o filtrado de todos los trueques completados en los que ha participado, con detalles como fecha, usuario, categoría y calificación. |
| Precondiciones | - El usuario debe haber participado al menos en un trueque validado como finalizado. |
|  | - Debe estar autenticado en el sistema. |
| Flujo principal | 1. Iniciar sesión. |
|  | 2. Ir al perfil o menú principal. |
|  | 3. Seleccionar "Historial de trueques". |
|  | 4. Visualizar listado con filtros por tipo, fecha o usuario. |
|  | 5. Seleccionar cualquier trueque para ver detalles. |
| Flujos alternos | A1. El usuario filtra por categoría (producto, servicio, conocimiento). |
|  | A2. El usuario descarga o exporta su historial. |
| Postcondiciones | - El usuario visualiza los datos almacenados de sus intercambios pasados. |
|  | - Puede acceder a opciones de calificación, seguimiento o contacto con el otro usuario. |
| Excepciones | E1. No hay trueques completados aún. |
|  | E2. Error al cargar la información. |
|  | E3. Filtro de búsqueda no arroja resultados. |

CU18 – Eliminar o archivar publicaciones

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU18 |
| Nombre | Eliminar o archivar publicaciones |
| Actor principal | Usuario registrado |
| Actores secundarios | Sistema TRUEQUE MATCH |
| Descripción | El usuario puede eliminar una publicación que ya no desea mostrar o archivarla para mantener un historial sin que sea visible en el feed. |
| Precondiciones | - El usuario debe estar autenticado. |
|  | - Debe haber creado al menos una publicación. |
| Flujo principal | 1. Ingresar al perfil o sección “Mis publicaciones”. |
|  | 2. Seleccionar una publicación. |
|  | 3. Elegir entre “Eliminar” o “Archivar”. |
|  | 4. Confirmar acción. |
|  | 5. El sistema aplica el cambio. |
| Flujos alternos | A1. El usuario cancela la acción antes de confirmar. |
|  | A2. El usuario restaura una publicación archivada desde el historial. |
| Postcondiciones | - La publicación es eliminada definitivamente o archivada según la acción tomada. |
|  | - El feed personal se actualiza automáticamente. |
| Excepciones | E1. Error al ejecutar la acción por problemas de red. |
|  | E2. Intento de eliminar publicación con propuesta activa en curso (se bloquea y se notifica). |

CU19 – Recibir notificaciones

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU19 |
| Nombre | Recibir notificaciones |
| Actor principal | Usuario registrado |
| Actores secundarios | Sistema TRUEQUE MATCH |
| Descripción | El usuario recibe notificaciones dentro de la app sobre actividades relacionadas con sus publicaciones, propuestas de trueque, mensajes o alertas de seguridad. |
| Precondiciones | - Usuario autenticado en el sistema. |
|  | - Debe tener publicaciones activas o interacciones en curso. |
| Flujo principal | 1. El sistema detecta una actividad relacionada con el usuario (ej. nuevo mensaje, propuesta, comentario, alerta). |
|  | 2. Se genera la notificación correspondiente. |
|  | 3. El usuario accede al centro de notificaciones desde su perfil. |
|  | 4. Marca como leída o elimina la notificación. |
| Flujos alternos | A1. El usuario desactiva ciertas notificaciones desde la configuración de privacidad. |
|  | A2. Recibe notificaciones emergentes (push) si tiene la app móvil activa. |
| Postcondiciones | - El usuario se mantiene informado sobre la actividad relevante. |
|  | - Las notificaciones se almacenan temporalmente para su consulta. |
| Excepciones | E1. El usuario no tiene conexión y no recibe notificaciones en tiempo real. |
|  | E2. Error de sincronización de alertas con dispositivos móviles. |

CU20 – Reportar usuario o publicación

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU20 |
| Nombre | Reportar usuario o publicación |
| Actor principal | Usuario registrado |
| Actores secundarios | Moderador / Administrador del sistema |
| Descripción | El usuario puede reportar una publicación inapropiada, ofensiva o fraudulenta, así como comportamientos sospechosos de otros usuarios. El sistema canaliza el reporte a moderación. |
| Precondiciones | - Usuario autenticado. |
|  | - Haber visualizado la publicación o perfil a reportar. |
| Flujo principal | 1. El usuario accede al menú de opciones de una publicación o perfil. |
|  | 2. Selecciona "Reportar". |
|  | 3. Indica el motivo del reporte (contenido falso, lenguaje ofensivo, etc.). |
|  | 4. Confirma el envío del reporte. |
|  | 5. El sistema registra el caso y lo envía a revisión. |
| Flujos alternos | A1. El usuario añade un comentario adicional con evidencia (captura, explicación). |
|  | A2. El usuario cancela el reporte antes de enviarlo. |
| Postcondiciones | - El contenido queda marcado como reportado y oculto temporalmente si supera cierto umbral de quejas. |
|  | - El equipo de moderación recibe el caso para revisión y respuesta. |
| Excepciones | E1. Reporte duplicado o sin evidencia suficiente. |
|  | E2. Error en el envío del reporte por conexión fallida. |

  - RELACIÓN ENTRE CASOS DE USO Y REQUISITOS NO FUNCIOALES Y FUNCIONALES

| - Relación de Casos de Uso con Requisitos Funcionales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código CU | Caso de Uso | Requisitos Funcionales relacionados | Justificación |
| CU01 | Registrarse en la aplicación | RF01 | Proceso de creación de cuenta por parte de nuevos usuarios. |
| CU02 | Iniciar sesión | RF02 | Autenticación para acceder al sistema. |
| CU03 | Recuperar contraseña | RF02 | Refuerza el proceso de autenticación con recuperación segura. |
| CU04 | Editar perfil | RF03 | Gestión de los datos personales del usuario. |
| CU05 | Gestionar configuración de privacidad | RF03, RF13 | Modifica visibilidad de datos; relacionado con control de privacidad. |
| CU06 | Suscribirse a categorías de interés | RF14, RF05 | Mejora la visualización cruzada y clasifica contenido según intereses. |
| CU07 | Crear publicación de trueque | RF04 | Permite generar una oferta o solicitud de trueque. |
| CU08 | Explorar publicaciones | RF05, RF14 | Utiliza filtros y clasificaciones para navegar contenido. |
| CU09 | Marcar como favorito | RF12 | Guarda contenido relevante para el usuario. |
| CU10 | Recibir recomendaciones personalizadas | RF14, RF05 | Mejora coincidencias en búsquedas con base en el comportamiento. |
| CU11 | Proponer trueque | RF06 | Inicia una solicitud de intercambio. |
| CU12 | Aceptar o rechazar propuesta | RF07 | Administra respuestas frente a propuestas recibidas. |
| CU13 | Chatear con otro usuario | RF08 | Habilita la comunicación directa durante el proceso de trueque. |
| CU14 | Coordinar encuentro para trueque | RF08 | Complementa la negociación permitiendo coordinar la entrega. |
| CU15 | Activar modo seguro en encuentro | RF13 | Mejora la seguridad del intercambio presencial. |
| CU16 | Calificar al usuario | RF10 | Registra experiencia del usuario para fortalecer reputación. |
| CU17 | Ver historial de trueques realizados | RF09 | Muestra historial de intercambios para transparencia. |
| CU18 | Eliminar o archivar publicaciones | RF04, RF12 | Gestión de publicaciones creadas o inactivas. |
| CU19 | Recibir notificaciones | RF11 | Informa al usuario sobre novedades importantes. |
| CU20 | Reportar usuario o publicación | RF13 | Sistema de seguridad para alertar comportamientos indebidos. |

4.3 RELACIÓN ENTRE CASOS DE USO Y REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

| Código CU | Caso de Uso | Requisitos No Funcionales Relacionados | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| CU01 | Registrarse en la aplicación | RNF01, RNF02, RNF03, RNF05, RNF06, RNF07 | Requiere rendimiento rápido, alta disponibilidad, seguridad en datos y usabilidad. |
| CU02 | Iniciar sesión | RNF01, RNF02, RNF03, RNF05, RNF06, RNF07 | Acceso ágil y seguro; interfaz simple y multiplataforma. |
| CU03 | Recuperar contraseña | RNF01, RNF02, RNF03, RNF05, RNF06, RNF07 | Seguridad crítica; facilidad en proceso de recuperación; rendimiento esperado. |
| CU04 | Editar perfil | RNF01, RNF02, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07 | Privacidad y usabilidad son clave; debe funcionar rápido y en cualquier equipo. |
| CU05 | Gestionar configuración de privacidad | RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07 | Control total de privacidad; rendimiento, seguridad y compatibilidad. |
| CU06 | Suscribirse a categorías de interés | RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07 | Debe reaccionar bien a cambios; ser útil, ágil y funcional en varias plataformas. |
| CU07 | Crear publicación de trueque | RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08 | Publicaciones deben guardarse sin errores y ser accesibles desde múltiples medios. |
| CU08 | Explorar publicaciones | RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07 | Carga rápida y fluida de contenido filtrado; buena usabilidad. |
| CU09 | Marcar como favorito | RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07 | Respuesta inmediata y guardado confiable desde cualquier dispositivo. |
| CU10 | Recibir recomendaciones personalizadas | RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08 | Algoritmo debe responder bien; uso de respaldo para mantener sugerencias. |
| CU11 | Proponer trueque | RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07 | Experiencia fluida y clara al proponer; disponibilidad constante. |
| CU12 | Aceptar o rechazar propuesta | RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07 | Decisiones deben ejecutarse rápido; interfaz debe ser intuitiva. |
| CU13 | Chatear con otro usuario | RNF01, RNF02, RNF03, RNF05, RNF06, RNF07 | Comunicación segura, rápida y continua desde cualquier dispositivo. |
| CU14 | Coordinar encuentro para trueque | RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07 | Necesita geolocalización eficiente, sin afectar rendimiento o compatibilidad. |
| CU15 | Activar modo seguro en encuentro | RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07 | Seguridad en tiempo real, privacidad y facilidad de uso. |
| CU16 | Calificar al usuario | RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07 | Interfaz clara; debe estar disponible siempre y adaptarse al crecimiento. |
| CU17 | Ver historial de trueques realizados | RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08 | Consultas rápidas y respaldadas en la nube o base de datos. |
| CU18 | Eliminar o archivar publicaciones | RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08 | Gestión de contenido con seguridad, velocidad y respaldo automático. |
| CU19 | Recibir notificaciones | RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07 | Sistema de notificaciones debe ser inmediato, continuo y multiplataforma. |
| CU20 | Reportar usuario o publicación | RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07 | Seguridad en la denuncia, privacidad del denunciante y sistema disponible. |

  - Enlace diagrama caso de uso “TRUEQUE MATCH” Draw.Io

https://drive.google.com/file/d/1lbqlybEw2hjfpOcO2_yQPKG9bW4Vnd3K/view?usp=drive_link

6. ANÁLISIS DE LA CAPTURA DE REQUISITOS

Este análisis permitió construir una base sólida para el diseño e implementación del sistema TRUEQUE MATCH, asegurando que cada funcionalidad responda a una necesidad real, con impacto social y educativo. Como parte de la fase de análisis, se realizó un proceso riguroso de captura, clasificación y validación de requisitos, que permitió entender las necesidades reales del sistema y garantizar que cada componente técnico tuviera una justificación clara y alineada con los objetivos del proyecto.

- Enfoque del proyecto

TRUEQUE MATCH no está dirigido a una empresa privada, sino al público general, especialmente a comunidades interesadas en el intercambio sin dinero. En este contexto, el SENA actúa como entidad solicitante, orientando el desarrollo hacia fines educativos, sociales y tecnológicos.

Métodos de recolección de información

Para identificar los requisitos del sistema, se aplicaron diversas técnicas de ingeniería de requerimientos, adaptadas al contexto académico y social del proyecto:

- Entrevistas simuladas con usuarios potenciales (jóvenes, emprendedores, adultos mayores)

- Análisis de contexto social: problemáticas económicas, falta de acceso a recursos, oportunidades de colaboración

- Observación indirecta: revisión de plataformas similares (OLX, Facebook Marketplace, Wallapop)

- Historias de usuario: escenarios narrativos que reflejan necesidades reales

- Prototipos funcionales: pantallas en Balsamiq Mockups para validar ideas

- Herramienta REM 1.2.2: registro estructurado de requisitos funcionales (FRQ) y no funcionales (NFRQ)

- Clasificación y validación

- Se definieron 14 requisitos funcionales y 14 no funcionales, organizados por tipo, prioridad y relación con los casos de uso.

- Cada requisito fue documentado en fichas técnicas y validado mediante revisión cruzada con el diagrama de casos de uso, prototipos y modelo lógico.

- Se aplicó trazabilidad entre requisitos, funcionalidades y entregables, asegurando coherencia y cobertura total.

- Resultados del análisis

- Se obtuvo una visión clara y estructurada del sistema, con requisitos alineados a las necesidades del público objetivo.

- Se establecieron prioridades de desarrollo para aplicar metodología SCRUM en Sprint iterativos.

- Los requisitos fueron definidos como comprensibles, verificables y alcanzables, cumpliendo con estándares IEEE y buenas prácticas de desarrollo.

7. ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA – METODOLOGÍA APLICADA

La especificación del sistema TRUEQUE MATCH establece los requisitos técnicos, funcionales y metodológicos necesarios para su puesta en marcha. Este documento integra los entregables previos (requisitos, casos de uso, modelo lógico, prototipos) y define cómo se desarrollará el sistema de forma estructurada, escalable y socialmente útil.

- Enfoque del sistema

TRUEQUE MATCH es una plataforma digital orientada al público general, no a una empresa privada. Su objetivo es facilitar el intercambio sin dinero entre personas, promoviendo la colaboración, la economía solidaria y el aprendizaje comunitario. En este contexto, el SENA actúa como entidad solicitante, guiando el desarrollo con fines educativos y sociales.

Requisitos para la puesta en marcha

- Infraestructura técnica:

  - Base de datos relacional en MySQL

  - Interfaz web responsiva (HTML, CSS, JS)

  - Servidor local para pruebas (XAMPP o similar)

  - Seguridad básica (cifrado, validación de formularios)

- Componentes funcionales:

  - Módulo de registro y autenticación

  - Módulo de publicaciones y propuestas

  - Módulo de negociación y chat

  - Módulo de reputación y reportes

  - Panel de administración para gestión de usuarios y contenido

- Condiciones de calidad:

  - Rendimiento, disponibilidad, seguridad, usabilidad, accesibilidad

  - Cumplimiento de requisitos funcionales y no funcionales validados

8. METODOLOGÍA APLICADA: SCRUM

Se adoptó la metodología ágil SCRUM, ideal para proyectos educativos con entregas iterativas y participación activa del equipo. Esta metodología permite dividir el desarrollo en fases cortas (Sprint), con revisión continua y mejora progresiva.

Elementos clave de SCRUM en TRUEQUE MATCH:

| Elementos clave de SCRUM en TRUEQUE MATCH: |  |
| --- | --- |
| Elemento | Descripción |
| Product Owner | Gerson Jonnathan López Oviedo – responsable de visión funcional |
| Scrum Master | Docente guía – facilitador del proceso y cumplimiento de entregables |
| Equipo de desarrollo | Estudiantes del programa ADSO – responsables de diseño, codificación y pruebas |
| Sprint Planning | Definición de tareas por entregable (requisitos, casos de uso, modelo, prototipo) |
| Daily Scrum | Reuniones breves para seguimiento y resolución de bloqueos |
| Sprint Review | Evaluación de avances y retroalimentación del instructor |
| Sprint Retrospective | Reflexión sobre el proceso y ajustes para el siguiente ciclo |

Fases del desarrollo

- Análisis: captura de requisitos, definición de casos de uso

- Diseño: prototipos, modelo lógico, arquitectura técnica

- Desarrollo: codificación de módulos funcionales

- Pruebas: verificación de funcionalidades, validación de requisitos

- Entrega: presentación de evidencias, documentación técnica

- Mantenimiento: ajustes, mejoras y preparación para futuras versiones

9. ALCANCE DE LA PROPUESTA: TRUEQUE MATCH

La presente propuesta técnica y económica detalla la implementación de "Trueque Match", una iniciativa de alto impacto social y tecnológico presentada al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El proyecto busca fortalecer la economía colaborativa y el aprendizaje comunitario, alineándose con los objetivos misionales de la institución.

El alcance de este proyecto se define a través de las siguientes fases y funcionalidades clave:

- Desarrollo de la plataforma

Se realizará el diseño y desarrollo de una aplicación móvil para Android, que será la base del ecosistema "Trueque Match". El plan de crecimiento del proyecto incluye la proyección de una versión web adaptativa y una aplicación para iOS en etapas futuras, asegurando su escalabilidad y alcance.

- Funcionalidad principal

La aplicación se centrará en facilitar el trueque sin dinero de cuatro categorías:

- Productos: intercambio de bienes físicos.

- Servicios: trueque de habilidades o trabajos.

- Conocimientos: compartir saberes y experiencias educativas.

- Experiencias: intercambios que no son bienes materiales (ej. una clase de cocina por una sesión de fotos).

- Creación de una comunidad digital

La plataforma permitirá a los usuarios no solo intercambiar, sino también construir una red de confianza a través de funcionalidades clave:

- Perfiles de usuario: para mostrar lo que ofrecen y lo que buscan.

- Mecanismo de "Match": explorando coincidencias entre las necesidades de los usuarios.

- Sistema de reputación: para evaluar a los usuarios y generar confianza.

- Canal de comunicación: un chat integrado para negociar y coordinar los trueques.

- Valor social y cultural

"Trueque Match" se proyecta como un puente entre la tradición ancestral y la tecnología moderna, contribuyendo a la transformación social. Se integrarán elementos que refuercen este valor:

- Gamificación: un sistema de logros y medallas para fomentar la participación solidaria.

- Accesibilidad: diseño inclusivo con opciones de alto contraste, tipografía clara y compatibilidad con lectores de pantalla.

- Seguridad: implementación de políticas de privacidad, reportes de conducta y cifrado de datos para proteger a la comunidad.

- Sostenibilidad: incentivo a la economía circular y al reciclaje a través de etiquetas para publicaciones ecológicas.

Con este alcance, "Trueque Match" no es solo una aplicación, sino un ecosistema colaborativo que busca contribuir activamente al servicio de la comunidad, un objetivo que comparte plenamente con el SENA.

10. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN

En la actualidad, nuestra sociedad enfrenta un modelo de consumo acelerado que no solo genera desperdicio de recursos, sino también dependencia del dinero como único medio de intercambio. Este paradigma ha relegado prácticas ancestrales de colaboración y solidaridad, como el trueque, a un segundo plano, debilitando el tejido comunitario y limitando el acceso a oportunidades.

Muchas personas incluyendo la comunidad de aprendices y egresados del SENA poseen habilidades, conocimientos, productos y servicios que no son aprovechados al máximo por la falta de canales adecuados para compartirlos e intercambiarlos. Esta situación genera una brecha entre la oferta de talentos y las necesidades reales de la comunidad, dificultando tanto el desarrollo personal como el profesional.

En este contexto, TRUEQUE MATCH surge como una respuesta directa y estratégica a la problemática:

- Dar valor a lo no monetizable: facilitar el intercambio de conocimientos, experiencias y servicios, convirtiendo habilidades adquiridas muchas de ellas en el SENA en activos de valor para la comunidad.

- Fortalecer la economía colaborativa: proveer una herramienta que fomente la reutilización de productos, el aprovechamiento de recursos y el consumo responsable, promoviendo así un modelo sostenible.

- Reconstruir comunidad: generar un espacio digital seguro y confiable donde las personas puedan conectarse, aprender y colaborar, fortaleciendo la confianza y la solidaridad.

De esta manera, TRUEQUE MATCH no es solo una aplicación, sino una solución integral y socialmente responsable que recupera el valor ancestral del trueque, lo adapta a la era digital y se alinea plenamente con la misión del SENA de promover el desarrollo integral, la innovación y el servicio a la comunidad.

11. OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Como objetivo central, el proyecto TRUEQUE MATCH busca implementar una aplicación móvil que fortalezca la economía colaborativa y el aprendizaje comunitario mediante el intercambio de bienes, servicios, conocimientos y experiencias sin necesidad de dinero. Esta propuesta, presentada por GL. Software Solutions al SENA, tiene un alcance gradual: iniciar con una aplicación nativa para Android, y en fases posteriores escalar hacia una versión web y iOS, garantizando así cobertura y sostenibilidad en el tiempo.

- Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación móvil funcional para Android, “Trueque Match”, que facilite el intercambio sin dinero, fomentando la economía colaborativa y la construcción de comunidad en el ecosistema digital.

- Objetivos Específicos

- Desarrollar un sistema de registro y perfiles de usuario que garantice la seguridad y confianza.

- Implementar un motor de búsqueda y “match” que conecte a los usuarios según sus ofertas y necesidades.

- Crear un módulo de chat integrado para negociación y coordinación de los trueques.

- Diseñar un sistema de reputación y calificación que valide la credibilidad de los usuarios.

- Garantizar accesibilidad digital para usuarios con diversas necesidades.

- Realizar pruebas de funcionalidad y usabilidad para asegurar la calidad.

- Elaborar la documentación técnica del proyecto, incluyendo manual de usuario y arquitectura.

- Alcance del Proyecto

El alcance de esta propuesta contempla las siguientes entregas y funcionalidades:

- Aplicación móvil Android: diseño, desarrollo y entrega de una app nativa.

- Arquitectura de software: backend con Node.js, base de datos PostgreSQL y API REST.

- Funcionalidades principales:

  - Registro y autenticación de usuarios.

  - Gestión de perfiles con historial de trueques y reputación.

  - Publicaciones de ofertas y búsquedas.

  - Sistema de “match” y filtros avanzados.

  - Chat integrado y notificaciones push.

  - Seguridad y mecanismos de reporte.

- Alcance Territorial

TRUEQUE MATCH se lanzará inicialmente en una región piloto nacional para validar funcionamiento y aceptación, con posibilidad de escalar a nivel nacional e internacional en fases futuras.

- Alcance Excluido

- Desarrollo de aplicación para iOS o versión web (fase futura).

- Estrategias de marketing y promoción de la aplicación.

- Costos de infraestructura de servidores en la nube y licencias de software comerciales (en esta fase se trabajará con software libre y hardware propio).

12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE

El desarrollo de la aplicación "Trueque Match" se llevará a cabo mediante un enfoque por fases, garantizando una metodología clara, ordenada y la apropiación social del proyecto por parte de los usuarios del SENA:

FASE 1: Análisis y Definición de Requisitos (1 semana)

- Revisión detallada de los requerimientos funcionales y no funcionales.

- Validación del alcance del proyecto con las partes interesadas.

- Definición de la arquitectura técnica (Node.js, PostgreSQL, React Native).

FASE 2: Diseño y Prototipado (2 semanas)

- Creación de maquetas y flujos de usuario (UI/UX).

- Diseño de la base de datos y la arquitectura del sistema.

- Documentación técnica y de diseño.

FASE 3: Desarrollo (8 semanas)

- Frontend (4 semanas): Implementación de la interfaz de usuario en React Native (perfiles, publicaciones, filtros, chat).

- Backend (4 semanas): Desarrollo de la lógica del servidor, API REST, base de datos, seguridad y autenticación.

FASE 4: Pruebas y Control de Calidad (2 semanas)

- Pruebas funcionales, de usabilidad y rendimiento.

- Corrección de errores (debugging) y ajustes finales.

FASE 5: Despliegue y Lanzamiento (1 semana)

- Configuración del entorno de producción.

- Publicación en la Google Play Store.

- Activación inicial y monitoreo del rendimiento.

FASE 6: Apropiación y Soporte Inicial (2 semanas)

- Talleres presenciales y virtuales de inducción a los usuarios piloto.

- Socialización del manual de usuario y documentación de soporte.

- Implementación de una mesa de ayuda y plan de contingencia para garantizar continuidad.

13. LÍMITES DEL PROYECTO

- El alcance inicial está limitado al desarrollo de la aplicación para Android. Las versiones iOS y Web se consideran en fases futuras.

- No se incluyen servicios de marketing, publicidad o promoción de la aplicación después del lanzamiento.

- Esta propuesta no cubre los costos de mantenimiento, soporte ni actualizaciones posteriores al lanzamiento inicial.

- El modelo de desarrollo corresponde a la Opción 1: Costos Reales (software libre y hardware propio), quedando excluidos los costos de mercado de la Opción 2.

- El uso de la aplicación se limita a usuarios registrados; no podrá cederse a terceros sin autorización de GL. Software Solutions.

- No se integran pasarelas de pago ni funciones financieras, ya que el modelo de intercambio es 100% sin dinero.

14. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

  - Valoración de la situación

Cliente: El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Como institución líder en la formación integral, el SENA promueve la innovación, el desarrollo comunitario y el uso de la tecnología para el bienestar colectivo. Dentro de este marco, se identifica una necesidad crucial: la falta de un sistema digital que capitalice el vasto potencial de la comunidad de aprendices y egresados, facilitando el intercambio de saberes, servicios, productos y experiencias sin la intermediación del dinero.

- Problemática:

- Modelo de consumo limitante: El predominio de transacciones monetarias ha subutilizado talentos y habilidades que podrían beneficiar a la comunidad.

- Recursos desaprovechados: Existe una gran cantidad de activos no monetarios (conocimientos, servicios, productos) que no cuentan con un canal adecuado para su aprovechamiento.

- Falta de plataformas confiables: No existen herramientas seguras que promuevan el trueque como una alternativa sostenible y solidaria.

Oportunidad: La aplicación "Trueque Match" representa una respuesta estratégica a esta problemática, fusionando el valor ancestral del trueque con la tecnología moderna. La plataforma se proyecta como un ecosistema seguro, inclusivo y sostenible que impulsa la colaboración, la educación mutua y la economía circular, pilares fundamentales de la misión del SENA.

- Términos de referencia

Objetivo: Contratar los servicios de G.L. Software Solutions para el diseño, desarrollo e implementación de la aplicación móvil "Trueque Match", con el fin de fortalecer la economía colaborativa y el aprendizaje compartido entre los usuarios del SENA y la comunidad en general.

- Entregables del Proyecto:

- Código fuente completo: El desarrollo se entregará con su código fuente para la versión inicial en Android.

- Documentación técnica y de usuario: Se proporcionará un manual técnico de la arquitectura y el diseño del sistema, así como un manual de usuario para el manejo de la aplicación.

- Métricas y reportes: Se generarán informes semanales de progreso durante el desarrollo, garantizando la total transparencia del proceso.

- Capacitación: Se realizará una capacitación inicial para los usuarios piloto del SENA, cubriendo la funcionalidad y el manejo de la plataforma.

- Pruebas de calidad: Se entregarán reportes de las pruebas de funcionalidad, usabilidad y seguridad, garantizando la calidad del software.

- Soporte inicial: Se ofrecerá un periodo de soporte de 30 días posterior al lanzamiento para la corrección de errores críticos.

15. FUENTE DE RECURSO

Los valores económicos presentados en esta propuesta técnica y económica para la implementación de Trueque Match son vigentes únicamente durante el año en curso. En caso de que la decisión de aprobación o ejecución por parte del SENA se traslade al siguiente año, los costos estarán sujetos a revisión y ajuste, ya que pueden variar por factores de mercado, licencias, servicios tecnológicos y actualización de recursos.

16. PROPONENTES HABILITADOS O RESTRICCIONES

El proyecto “Trueque Match” es presentado y será desarrollado por:

- Nombre del Proponente: Gerson Jonnathan López Oviedo

- Empresa: G.L. Software Solutions

- Habilidades del Proponente

El proponente cuenta con experiencia y competencias en las siguientes áreas:

- Análisis y Diseño de Requisitos: identificación, documentación y validación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

- Desarrollo de Software (Frontend y Backend): implementación de aplicaciones móviles y arquitecturas de servidor utilizando tecnologías de código abierto.

- Diseño de Bases de Datos: modelado, normalización e integración de sistemas de almacenamiento de datos relacionales y no relacionales.

- Pruebas de Calidad y Usabilidad: aplicación de metodologías de testing para validar el correcto funcionamiento, rendimiento y experiencia de usuario en la aplicación.

- Restricciones del Proponente

- Recursos económicos limitados: el proyecto se apoya en software libre y hardware propio, por lo que no contempla inversión en licencias ni equipos de alto costo.

- Dependencia tecnológica: el desarrollo depende de herramientas de código abierto y de la disponibilidad de servicios gratuitos para documentación y despliegue inicial.

- Carga de trabajo individual: al ser un desarrollo liderado principalmente por un solo proponente, los tiempos de ejecución pueden variar en función de la complejidad del proyecto.

### 17.  IDIOMA DEL PROYECTO

El proyecto "Trueque Match" será desarrollado y documentado en español, incluyendo la interfaz de usuario, los manuales técnicos y cualquier comunicación oficial.

18. PROVEEDOR

El desarrollo e implementación del proyecto "Trueque Match" será realizado por:

Razón Social: G.L. Software Solutions

Representante Legal: Gerson Jonnathan López Oviedo

Dirección: Calle 22H #112A-50 El Barrio El Muelle, Localidad Engativá

Teléfono: 3112767610

Correo Electrónico: lopezoviedogersonjonnathan@gmail.com.

Se estima un tiempo total de 14 semanas para la ejecución completa del proyecto, a partir del inicio de actividades el 30 de agosto de 2025.

19. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

A través del presente documento se presentan dos alternativas técnicas y económicas para la implementación del proyecto TRUEQUE MATCH, una aplicación orientada a facilitar el intercambio de productos, servicios y conocimientos sin el uso de dinero, promoviendo la economía colaborativa.

- Propuesta 1 Opción Estándar

Alcance: Desarrollo e implementación de la plataforma TRUEQUE MATCH con funcionalidades base que permiten a los usuarios registrarse, publicar ofertas y concretar intercambios de manera sencilla.

| Etapa | Descripción | Entregables | Valor estimado (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis y Diseño | - Levantamiento de requisitos (funcionales y no funcionales). | Levantamiento de requisitos y diseño de la arquitectura de software. Diseño de interfaces (UI/UX) y diagramas UML. | $1.500.000 |
|  | - Diseño de arquitectura. |  |  |
|  | - Diseño UI/UX (web y móvil). |  |  |
|  | - Diagramas UML. |  |  |
| Desarrollo (Módulos Base) | - Módulo de Usuarios (registro, inicio de sesión, perfiles). | Módulo de usuarios, módulo de ofertas, módulo de solicitudes, módulo de búsqueda y filtros. | $4.000.000 |
|  | - Módulo de Ofertas. |  |  |
|  | - Módulo de Búsqueda y Filtros. |  |  |
|  | - Módulo de Solicitudes. |  |  |
| Pruebas y QA | - Pruebas unitarias, integración y funcionales. | Informe de pruebas, reporte de errores corregidos. | $500.000 |
|  | - Optimización de rendimiento. |  |  |
|  | - Pruebas de usabilidad piloto. |  |  |
| Implementación y Despliegue | - Configuración de servidor y bases de datos. | Aplicación desplegada en entorno productivo. | $300.000 |
|  | - Despliegue en la nube. |  |  |
| Capacitación y Documentación | - Entrega de documentación técnica. | Manual de usuario, guía de administrador, documentación técnica. | $200.000 |
|  | - Guía de uso para usuarios y administradores. |  |  |
| Costo Total Propuesta 1 |  |  | $6.500.000 |

- Propuesta 2 / Opción Premium

Alcance: Incluye todas las funcionalidades de la opción Estándar, sumando módulos avanzados que potencian la interacción y confianza entre usuarios, brindando una experiencia más completa.

| Etapa | Descripción | Entregables | Valor estimado (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Propuesta Estándar | - Incluye todos los servicios de la Propuesta 1 (Análisis, Desarrollo, Pruebas e Implementación). | Todos los entregables de la Propuesta 1. | $6.500.000 |
| Desarrollo (Módulos Adicionales) | - Módulo de Geolocalización. | Módulo de geolocalización, módulo de mensajería, módulo de reseñas, módulo de notificaciones. | $2.000.000 |
|  | - Módulo de Mensajería interna. |  |  |
|  | - Módulo de Reseñas y Calificaciones. |  |  |
|  | - Módulo de Notificaciones. |  |  |
| Mantenimiento y Soporte (3 meses) | - Monitoreo del rendimiento del servidor. | Informes mensuales de mantenimiento, registro de incidencias resueltas. | $500.000 |
|  | - Soporte técnico a incidentes. |  |  |
|  | - Actualizaciones de seguridad. |  |  |
|  | - Corrección de errores críticos. |  |  |
| Costo Total Propuesta 2 |  |  | $9.000.000 |

20. COTIZACIÓN DE SERVICIOS

- Opción 1: Cotización Estándar

Esta cotización corresponde a la propuesta estándar, que incluye el desarrollo y la implementación de las funcionalidades esenciales de la aplicación.

| Descripción del Servicio | Valor (COP) |
| --- | --- |
| Análisis y Diseño | $1.500.000 |
| Desarrollo (Módulos Base) | $4.000.000 |
| Pruebas y QA | $500.000 |
| Implementación y Despliegue | $300.000 |
| Capacitación y Documentación | $200.000 |
| Total, de la Cotización | $6.500.000 |

- Opción 2: Cotización Premium

Esta cotización corresponde a la propuesta premium, que incluye todas las funcionalidades de la opción estándar, más módulos adicionales y un período inicial de mantenimiento y soporte.

| Descripción del Servicio | Valor (COP) |
| --- | --- |
| Costo total de la Opción Estándar | $6.500.000 |
| Desarrollo (Módulos Adicionales) | $2.000.000 |
| Mantenimiento y Soporte (3 meses) | $500.000 |
| Total, de la Cotización | $9.000.000 |

- Notas y Condiciones:

- Valores expresados en pesos colombianos (COP).

- Vigencia de esta cotización: 30 días.

- Los costos pueden variar según ajustes en los requerimientos del cliente.

- No incluye hosting ni dominio (se cotizan aparte si el cliente lo requiere).

21. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROPUESTA “TRUEQUE MATCH”

- Validez de la Propuesta
Esta propuesta técnica y económica tiene una validez de 30 días hábiles a partir de la fecha de entrega. Pasado este plazo, los valores y condiciones podrán ser renegociados.

- Forma de Pago
El pago se realizará en moneda local (pesos colombianos COP) de acuerdo con las siguientes condiciones:

- 50% del valor total al inicio del proyecto, como anticipo para el inicio de las actividades.

- 30% al finalizar la fase de desarrollo y despliegue del software.

- 20% al cierre del proyecto o finalización del período de soporte inicial.

- Alcance de los Servicios
Los servicios incluidos corresponden únicamente a los descritos en las propuestas Opción 1 y Opción 2.
Cualquier funcionalidad adicional solicitada por el cliente fuera de este alcance será evaluada y cotizada por separado.

- Tiempos de Entrega
Los tiempos estimados de entrega son:

  - Opción 1 (Estándar): 8 a 10 semanas.

  - Opción 2 (Premium): 12 a 14 semanas.
Estos plazos son referenciales y podrán ajustarse en función de la colaboración del cliente en la entrega de información y aprobaciones.

- Confidencialidad
Toda la información, datos, documentos y detalles del negocio del cliente a los que el equipo tenga acceso durante el desarrollo del proyecto serán tratados con la máxima confidencialidad.

- Garantía y Soporte
Se ofrece un período de garantía y soporte de 3 meses posteriores a la implementación, para la corrección de errores críticos o fallos en el funcionamiento del software.
Mejoras o cambios que impliquen nuevas funcionalidades no están cubiertos por esta garantía.

- Propiedad Intelectual
Una vez que el cliente haya realizado el pago total de la cotización, la propiedad intelectual del código fuente y del software desarrollado pasará a ser de su propiedad, a menos que se acuerde lo contrario por escrito.

- Exclusiones
No están incluidos en la presente propuesta los costos asociados a hosting, dominio, servidores externos o licencias de terceros, salvo que se especifique expresamente en la cotización.

22. LOGO APP TRUEQUE MATCH

23. A TENER ENCUENTA

El proyecto TRUEQUE MATCH es una iniciativa propia desarrollada sin un cliente específico que lo financie. La aplicación está pensada para ser gratuita y de acceso público, por lo que no existe una relación comercial donde un cliente pague por el producto.

En este sentido, la ficha de costos presentada refleja dos aspectos:

- Costos reales asumidos por los desarrolladores: recursos propios como equipos de cómputo, celulares de prueba, software libre y servicios básicos necesarios para el desarrollo. Estos valores son en muchos casos cero pesos ($0) porque se utilizan herramientas de código abierto y recursos propios.

- Costos referenciales de mercado: se incluyen valores aproximados de lo que costaría contratar servicios de asesoría, análisis, desarrollo o licencias en un escenario empresarial. Estos no corresponden a pagos realizados, sino a un ejercicio académico para dimensionar el valor económico que tendría un proyecto similar en condiciones comerciales.

De esta manera, la ficha de costos permite identificar los recursos invertidos y el valor potencial del proyecto, aun cuando este se construye y ofrece de manera gratuita al público.

24. FICHAS TECNICAS DE HADWARE Y SOFTWARE PROYECTO TRUEQUE MATCH

| Ficha técnica Hardware |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | Servidor |  |  |  |  |  |
| Proyecto | TRUEQUE MATCH |  |  |  |  |  |
| Características físicas (Hardware) |  |  |  |  |  |  |
| Item | Cantidad | Componente | Descripción | Precio unitario | Total | Observaciones |
| 1 | 1 | Portátil Acer Core i7 | 16" o superior – Resolución 1024x768 | 3000000 | 3000000 | Equipo Principal de desarrollo |
| 2 | 1 | CPU | Procesador Core i9 o superior | 0 | 0 | Requerido para alto rendimiento |
| 3 | 1 | Teclado | Básico | 0 | 0 | Entrada de datos estándar |
| 4 | 1 | RAM | 12GB | 0 | 0 | Mejora el desempeño en programación y pruebas |
| 5 | 1 | Celulares Xiaomi | Androit 8.0+, 3 GB RAM | 600000 | 600000 | Para pruebas de la app |
| 6 | 1 | Celular Redmi 4.0 (2GB) | Gama baja para pruebas de compatibilidad | 400000 | 400000 | Para pruebas de la app |
| 7 | 1 | PC i3 | Procesador Core i3, 4 GB RAM | 1200000 | 1200000 | Pruebas en navegadores web |
| Ficha técnica Hardware |  |  |  |  |  |  |
| Dispositivo | Cliente |  |  |  |  |  |
| Proyecto | TRUEQUE MATCH |  |  |  |  |  |
| Características físicas (Hardware) |  |  |  |  |  |  |
| Item | Cantidad | Componente | Descripción | Precio unitario | Total | Observaciones |
| 1 | 1 | Monitor | 16" o superior - Resolución de pantalla 1024 x 768 | 0 | 0 | representa que cualquier usuario necesita una pantalla adecuada para ver bien la aplicación (ya sea en un PC o en un celular moderno con buena resolución). |
| 2 | 1 | CPU | Procesador Core I7 o superior | 0 | 0 | simboliza que el usuario debe tener un equipo con la capacidad suficiente para correr la app de prueba en un computador (aunque en la realidad, la mayoría lo haría en el celular) |
| 3 | 1 | Teclado | Básico | 0 | 0 | representa el método de entrada (el teclado en PC o el teclado táctil en celular). |
| 4 | 1 | RAM | 8GB | 0 | 0 | significa que el dispositivo de prueba (PC o celular) debe tener memoria suficiente para navegar de forma fluida y no quedarse pegado. |
| Ficha técnica Software |  |  |  |  |  |  |
| Dispositivo | Servidor |  |  |  |  |  |
| Proyecto | TRUEQUE MATCH |  |  |  |  |  |
| características físicas (Software) |  |  |  |  |  |  |
| Item | Cantidad | Componente | Descripción | Precio unitario | Total | Observaciones |
| 1 | 1 | PostgreSQL | Licencia Libre | 0 | 0 | Un gran cuaderno digital que guarda toda la información (usuarios, ofertas, intercambios). Es la base de datos de la aplicación. |
| 2 | 1 | Sistema operativo Linux (Ubuntu) | Licencia Libre | 0 | 0 | El piso gratuito donde se monta todo el servidor. Es la plataforma base del sistema, sin costo. |
| 3 |  | Node.js v18+ | Licencia Libre | 0 | 0 | Un motor que ejecuta las órdenes que los usuarios envían (ej: registrar usuario, aceptar trueque). Es el cerebro que procesa la lógica de la app. |
| 4 |  | Nginx | Licencia Libre | 0 | 0 | El portero del mercado: organiza a la gente que entra, evita aglomeraciones y redirige a donde deben ir. Sirve como servidor de pruebas y balanceador. |
| 5 | 1 | GitHub (plan básico) | Licencia Libre | 0 | 0 | El candado de seguridad en la entrada del mercado. Protege los datos de usuarios (contraseñas, información personal). |
| 6 |  | Certificado SSL (Let’s Encrypt) | Licencia Libre | 0 | 0 | El kit de oficina: Word, Excel, PowerPoint. Nos sirve para documentar informes, costos, fichas técnicas y presentaciones. |
| 7 | 1 | PostgreSQL | Licencia Libre | 0 | 0 | Un gran cuaderno digital que guarda toda la información (usuarios, ofertas, intercambios). Es la base de datos de la aplicación. |
| 8 | 1 | Microsoft Office 365 | El kit de oficina: Word, Excel, PowerPoint. | 280000 |  | Nos sirve para documentar informes, costos, fichas técnicas y presentaciones. |
| Ficha técnica Software |  |  |  |  |  |  |
| Dispositivo | Cliente |  |  |  |  |  |
| Proyecto | Nombre del proyecto |  |  |  |  |  |
| características físicas (Software) |  |  |  |  |  |  |
| Item | Cantidad | Componente | Descripción | Precio unitario | Total | Observaciones |
| 1 | 1 | Linux Ubuntu | Licencia propietario | 0 | 0 | Es un sistema operativo gratuito (como Windows, pero libre). Es la “base” donde corre todo en un PC. Lo usamos para simular que cualquier persona podría probar la aplicación sin pagar licencias de Windows. |
| 2 | 1 | Navegadores (Chrome, Firefox, Edge) | Licencia propietario | 0 | 0 | Son los puentes de entrada a la aplicación desde internet. Representan cómo los usuarios accederán a la app Trueque Match en versión web. |
| 3 | 1 | App móvil TRUEQUE MATCH (beta) | Licencia propietario | 0 | 0 | Instalación en celulares de prueba vía APK. Es la versión de prueba de la aplicación que se instala en celulares. Simula cómo el usuario común la descargaría e instalaría para empezar a hacer intercambios. |

| Costos directos |  |  |  | Costo hora | Total, hora | Costo total | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad |  |  |  |  |  |  |  |
| Asesoría |  |  |  | 50,000 | 10 | 0 | En nuestro caso no se paga, lo hacemos de forma autónoma. |
| Análisis de desarrollo |  |  |  | 70,000 | 50 | 0 | El análisis lo hacemos nosotros mismos. |
| Desarrollo del software |  |  |  | 50,000 | 300 | 0 | Valor referencial de la programación y pruebas. |
| Licencia de desarrollo |  |  |  |  |  | 0 | Usamos software libre (Linux, Node, PostgreSQL), por eso no hay gasto real. |
| Capacitación |  |  |  | 30,000 | 3 | 0 | Nuestro aprendizaje proviene del SENA y recursos gratuitos. |
| Hardware servidor (Portátil, celulares y procesador) |  |  |  |  |  | 5200000 | Contamos con estos equipos que tienen en total ese valor estimado. |
| Software servidor (paquete office) |  |  |  |  |  | 280000 | Licencia pagada para, documentar informes, costos, fichas técnicas y presentaciones. |
| Total |  |  |  |  |  | 5480000 |  |
| Costos indirectos |  |  |  | Costo hora | Total, hora | Costo total | Observación |
| Actividad |  |  |  |  |  |  |  |
| Internet |  |  |  |  |  | 100000 | Este es un valor mensual del servicio de internet |

25. ANÁLISIS DE VIABILIDAD

El proyecto TRUEQUE MATCH es totalmente viable gracias al uso de software libre y a la disponibilidad de recursos propios por parte de los desarrolladores. Herramientas como Linux, Node.js, PostgreSQL, React y GitHub permiten construir la aplicación sin necesidad de licencias costosas, lo cual reduce significativamente los gastos directos.

A nivel de infraestructura, el uso de equipos personales y celulares de prueba representa una inversión mínima, ya que no se requiere adquirir servidores dedicados ni hardware de alto costo en esta etapa inicial. Esto demuestra que es posible llevar adelante un proyecto de software comunitario con recursos accesibles y una planeación adecuada.

Además, el impacto social de TRUEQUE MATCH es muy alto, puesto que la aplicación está pensada para el público en general y no tiene un costo de uso. Esto permite que cualquier persona pueda acceder al sistema y beneficiarse de la propuesta, reforzando su carácter inclusivo y solidario.

En conclusión, la viabilidad del proyecto radica en que, con bajo costo económico directo, se logra un alto beneficio social, consolidando la propuesta como un desarrollo sostenible y de gran proyección comunitaria.

26. CONCLUSIÓNES

Definir los referentes técnicos desde el inicio es fundamental para asegurar que el software sea compatible con los dispositivos de los usuarios y que funcione correctamente en diferentes entornos. De esta manera, se garantiza que TRUEQUE MATCH no solo sea accesible, sino también estable y seguro.

La estimación de costos cumple un papel clave porque, aunque en nuestro caso el proyecto se desarrolla con recursos propios y software libre, nos permite dimensionar el valor del esfuerzo invertido. Este ejercicio ayuda a comprender cuánto costaría un desarrollo similar en un contexto empresarial y a valorar la importancia del trabajo realizado.

Finalmente, aunque TRUEQUE MATCH se ofrece como un servicio gratuito para el público, el análisis económico demuestra que tiene un alto valor referencial en el mercado, lo que resalta tanto su potencial como el aporte social de la iniciativa.