SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

Análisis y desarrollo de software (3186647)

Proyecto Formativo: Trueque Match

Evidencia: GA10-220501097-AA8-EV01.

Diseñar plan de mantenimiento y soporte del software.

PLAN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE

ISO/IEC 14764 - SISTEMA DE GESTIÓN DE TRUEQUE MATCH

Alumno: Gerson Jonnathan López Oviedo

(3186647)

Instructor: Arnaldo Montiel

Ciudad: Bogotá D.C. 5 de septiembre 2026

1. INTRODUCCIÓN	4

2. OBJETIVOS	5

3. MARCO TEÓRICO Y CLASIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO (ISO/IEC 14764)	5

3.1. Mantenimiento Preventivo	5

3.2. Mantenimiento Correctivo	6

3.3. Mantenimiento Adaptativo	6

3.4. Mantenimiento Perfectivo	6

4. SECCIONES FUNDAMENTALES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE TRUEQUE MATCH	7

4.1. Descripción del Sistema	7

4.2. Entorno de Desarrollo	8

4.3. Entorno de Producción	9

4.4. Repositorio y Control de Versiones	9

4.5. Módulos Clave	10

4.6. Proceso de Implementación	11

	Identificación de la necesidad	12

	Registro de la solicitud	12

	Análisis del impacto	12

Desarrollo de la modificación	12

Pruebas	12

Registro del cambio	13

	Implementación en producción	13

	Verificación posterior	13

	Responsables	13

	Frecuencia del mantenimiento	13

4.7. Análisis de Modificación y Problemas:	13

	Identificación y descripción del problema	14

	Clasificación de la severidad	14

	Análisis de la causa	14

	Evaluación del riesgo	15

4.8. Implementación de la Modificación:	15

	Preparación del cambio	15

	Modificación en el entorno de desarrollo	16

	Pruebas de la modificación	16

	Revisión de seguridad e integridad	16

	Registro en el control de versiones	16

	Implementación en producción	16

	Documentación del mantenimiento	17

4.9. Aceptación y Revisión del Mantenimiento:	17

	Verificación funcional	17

	Verificación de funcionalidades relacionadas	18

	Verificación de la integridad de los datos	18

	Verificación de seguridad	18

	Comparación con el objetivo del cambio	18

	Registro del mantenimiento	18

	Cierre de la solicitud	19

4.10. Migración:	19

	Planificación de la migración	19

	Respaldo de la información	20

	Preparación del nuevo entorno	20

	Traslado de la aplicación y base de datos	20

	Configuración del dominio	20

	Pruebas de funcionamiento	20

	Puesta en producción	21

	Verificación posterior	21

4.11. Retiro del Sistema (Decommissioning):	21

	Planificación del retiro	22

	Respaldo de la información	22

	Comunicación del retiro	22

	Desactivación de la aplicación	22

	Protección de la información	23

	Retiro de componentes	23

	Verificación final	23

5. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADAPTATIVO Y PERFECTIVO.	23

6. CONCLUSIONES	26

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	27

# 1. INTRODUCCIÓN

El mantenimiento del software es una actividad fundamental dentro del ciclo de vida de un sistema, ya que permite conservar su funcionamiento, corregir errores, adaptarlo a cambios tecnológicos y realizar mejoras de acuerdo con las necesidades identificadas durante su utilización.

Para el desarrollo de este documento se toma como referencia la norma ISO/IEC 14764, relacionada con los procesos de mantenimiento de software. Esta referencia permite establecer un proceso organizado para identificar necesidades de mantenimiento, analizar problemas y modificaciones, implementar cambios, verificar sus resultados y contemplar procedimientos de migración y retiro del sistema.

El presente documento establece el Plan de Mantenimiento y Soporte de Software para Trueque Match, una plataforma web orientada al intercambio de productos, servicios, conocimientos y experiencias entre usuarios.

El plan contempla actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, adaptativo y perfectivo, teniendo en cuenta los diferentes componentes de la plataforma, el entorno de desarrollo local, el entorno de producción y el control de versiones utilizado durante el proyecto.

También se establecen procedimientos para el análisis de problemas, implementación de modificaciones, pruebas, aceptación de cambios, respaldo de información, migración hacia otra infraestructura y retiro controlado de la aplicación.

Finalmente, se presenta un cronograma de mantenimiento que permite organizar las actividades de acuerdo con su tipo, frecuencia, responsable y resultado esperado, buscando contribuir a la estabilidad, seguridad, integridad y continuidad de Trueque Match durante su ciclo de vida.

# 2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Diseñar y establecer el plan y cronograma de mantenimiento de la plataforma web Trueque Match, tomando como referencia los lineamientos y procesos del estándar ISO/IEC 14764.

2.2 Objetivos Específicos

- Describir la arquitectura técnica y operacional del sistema Trueque Match para identificar sus componentes críticos de mantenimiento.

- Estructurar el proceso de implementación de actividades preventivas y la atención ágil de incidencias correctivas.

- Definir el procedimiento estandarizado para el análisis, aprobación, prueba y despliegue de modificaciones o parches de código.

- Establecer los criterios de aceptación, migración de datos y retiro paulatino del sistema bajo estándares de seguridad de la información.

- Elaborar un cronograma proyectado de mantenimiento que garantice la alta disponibilidad del servicio.

# 3. MARCO TEÓRICO Y CLASIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO (ISO/IEC 14764)

El mantenimiento de software comprende el conjunto de actividades realizadas después de la puesta en funcionamiento de una aplicación, con el propósito de conservar su operación, corregir errores, adaptarla a nuevos entornos y mejorar sus características.

Para el desarrollo del presente plan se toma como referencia la norma ISO/IEC 14764, relacionada con los procesos de mantenimiento dentro del ciclo de vida del software. Esta referencia permite establecer un proceso organizado para identificar necesidades de mantenimiento, analizar los cambios, implementarlos, verificar sus resultados y realizar su seguimiento.

Para el proyecto Trueque Match, el mantenimiento se organiza principalmente en las siguientes categorías:

## 3.1. Mantenimiento Preventivo

Corresponde a las actividades realizadas para reducir la posibilidad de que ocurran fallos en el sistema. Estas actividades se realizan de manera planificada antes de que aparezca un problema que afecte directamente a los usuarios.

En Trueque Match se contemplan actividades como:

- Realización periódica de copias de seguridad de la base de datos.

- Revisión de los registros de errores del servidor.

- Revisión de consultas y estructura de la base de datos.

- Actualización de componentes cuando sea necesario.

- Revisión de aspectos básicos de seguridad.

- Verificación periódica del funcionamiento de los módulos principales.

## 3.2. Mantenimiento Correctivo

Se realiza cuando se identifica un error o fallo durante el funcionamiento del sistema. Su objetivo es diagnosticar la causa del problema, aplicar una solución y verificar posteriormente que el sistema vuelva a funcionar correctamente.

En Trueque Match puede incluir situaciones como:

- Error durante el inicio de sesión.

- Fallos al registrar o consultar una oferta.

- Errores en las solicitudes de trueque.

- Problemas en las notificaciones.

- Errores producidos durante las consultas a la base de datos.

- Fallos en determinadas funciones de la aplicación web.

## 3.3. Mantenimiento Adaptativo

Consiste en realizar modificaciones necesarias para que el software continúe funcionando cuando cambia su entorno tecnológico.

En Trueque Match puede ser necesario realizar mantenimiento adaptativo cuando se presenten cambios relacionados con:

- Versiones de PHP.

- Servidor web.

- Sistema gestor de base de datos.

- Navegadores web.

- Dispositivos móviles.

- Configuración del servicio de hosting.

- Requerimientos de compatibilidad del entorno de producción.

## 3.4. Mantenimiento Perfectivo

Tiene como finalidad mejorar características existentes del software, como la funcionalidad, rendimiento, facilidad de uso o experiencia del usuario.

Para Trueque Match puede contemplar actividades como:

- Mejorar la interfaz de usuario.

- Optimizar consultas a la base de datos.

- Mejorar los tiempos de respuesta.

- Incorporar filtros o nuevas opciones de búsqueda.

- Mejorar la navegación entre módulos.

- Incorporar nuevas funcionalidades solicitadas por los usuarios.

La clasificación anterior permite establecer un plan organizado para mantener Trueque Match durante su ciclo de vida, diferenciando las acciones destinadas a prevenir problemas, corregir fallos, adaptar el sistema a cambios tecnológicos y mejorar sus funcionalidades.

# 4. SECCIONES FUNDAMENTALES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE TRUEQUE MATCH

## 4.1. Descripción del Sistema

Trueque Match es una plataforma web gratuita orientada al intercambio de productos, servicios, conocimientos y experiencias entre usuarios. El sistema permite que los usuarios se registren, inicien sesión, publiquen ofertas, consulten ofertas disponibles, gestionen solicitudes de trueque y realicen diferentes acciones relacionadas con el intercambio.

La solución está desarrollada utilizando tecnologías web como HTML5, CSS3, JavaScript y PHP, junto con una base de datos MariaDB/MySQL para almacenar y administrar la información del sistema.

La plataforma cuenta con diferentes módulos y servicios que permiten gestionar las principales operaciones del sistema, entre ellos:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.

- Gestión de usuarios y perfiles.

- Creación y administración de ofertas.

- Consulta de ofertas disponibles.

- Gestión de solicitudes de trueque.

- Gestión de trueques.

- Evaluaciones entre usuarios.

- Favoritos.

- Notificaciones.

- Reportes.

- Consumo de servicios mediante API.

- Interacción dinámica mediante JavaScript y AJAX.

El sistema se desarrolla inicialmente en un entorno local utilizando XAMPP, donde se realizan las pruebas y correcciones antes de llevar los cambios al entorno de producción.

Para el control y seguimiento del código fuente se utiliza GitHub, permitiendo mantener un historial de cambios mediante commits y facilitar la trazabilidad de las modificaciones realizadas durante el mantenimiento.

El sistema también cuenta con un entorno de producción alojado en InfinityFree, donde se realizan las verificaciones del funcionamiento de la aplicación una vez que los cambios son implementados.

Por lo anterior, el plan de mantenimiento debe garantizar la continuidad de las funciones principales de Trueque Match, la integridad de la información almacenada, la seguridad del sistema y la correcta atención de los problemas o solicitudes de modificación que puedan presentarse durante su funcionamiento.

## 4.2. Entorno de Desarrollo

El desarrollo y mantenimiento de Trueque Match se realiza principalmente en un equipo local con sistema operativo Windows, utilizando el paquete XAMPP como entorno de desarrollo.

Dentro de XAMPP se utilizan los siguientes componentes:

- Apache: encargado de ejecutar el servidor web local.

- PHP 8.x: utilizado para desarrollar la lógica del sistema y los servicios del backend.

- MariaDB/MySQL: utilizado para almacenar y administrar la información de la plataforma.

- phpMyAdmin: utilizado para administrar la base de datos, ejecutar consultas SQL y verificar la integridad de la información.

- JavaScript, HTML5 y CSS3: utilizados para desarrollar la interfaz y las funciones dinámicas de la aplicación.

Durante el desarrollo local, el servidor de base de datos utiliza el puerto 3307. Este entorno permite realizar modificaciones, pruebas y correcciones antes de trasladar los cambios al servidor de producción.

Como parte del proceso de pruebas y experimentación del proyecto también se utilizaron entornos virtualizados mediante VirtualBox y Ubuntu, además de pruebas con Docker, con el propósito de comprender y validar diferentes alternativas para ejecutar y desplegar la aplicación en ambientes independientes.

La separación entre el entorno de desarrollo y el entorno de producción permite reducir el riesgo de afectar directamente a los usuarios mientras se realizan actividades de mantenimiento, actualización y corrección del software.

## 4.3. Entorno de Producción

El entorno de producción de Trueque Match se encuentra alojado en el servicio de hosting InfinityFree, donde se publica la versión funcional de la aplicación para que pueda ser utilizada y verificada desde Internet.

En este entorno se encuentran los archivos correspondientes a la aplicación web y la conexión con la base de datos de producción. La plataforma utiliza un servidor web Apache, PHP para la ejecución del backend y MySQL/MariaDB para el almacenamiento de la información.

La aplicación publicada permite realizar operaciones reales sobre la plataforma, como el inicio de sesión, consulta de ofertas, gestión de información y demás funcionalidades implementadas en el sistema.

Para mantener la seguridad de la aplicación, las credenciales de conexión utilizadas en producción se mantienen separadas del código fuente público y no se incluyen dentro del repositorio de GitHub.

El proceso de mantenimiento en producción se realiza después de efectuar las modificaciones y pruebas correspondientes en el entorno local. Una vez validado el cambio, los archivos actualizados se cargan al servidor de InfinityFree y posteriormente se realizan pruebas funcionales para comprobar que la aplicación continúe operando correctamente.

La separación entre desarrollo y producción permite disminuir el riesgo de introducir errores directamente en el sistema utilizado por los usuarios y facilita un proceso controlado para la implementación de actualizaciones y correcciones.

## 4.4. Repositorio y Control de Versiones

El código fuente de Trueque Match se administra mediante un repositorio en GitHub, denominado proyecto_sena. Este repositorio permite conservar el código del proyecto y mantener un historial de los cambios realizados durante las diferentes etapas de desarrollo y mantenimiento.

El control de versiones permite identificar las modificaciones realizadas sobre los archivos del sistema mediante commits, facilitando la trazabilidad de los cambios y permitiendo consultar versiones anteriores del proyecto cuando sea necesario.

Dentro del proceso de mantenimiento, GitHub se utiliza como parte del flujo de trabajo para registrar las modificaciones realizadas en el código. Antes de aplicar un cambio en el entorno de producción, se realizan las correspondientes pruebas en el entorno de desarrollo.

El procedimiento general es el siguiente:

- Identificar el problema o necesidad de modificación.

- Realizar el cambio en el entorno local.

- Probar el funcionamiento de la modificación.

- Verificar que el cambio no afecte otras funcionalidades.

- Registrar la modificación mediante un commit.

- Realizar el push al repositorio de GitHub.

- Cargar manualmente los archivos validados al entorno de producción cuando corresponda.

- Realizar una nueva verificación del sistema en producción.

Es importante aclarar que GitHub y el servidor de producción son entornos independientes. Por lo tanto, realizar un push al repositorio no actualiza automáticamente los archivos alojados en InfinityFree. Cuando se requiere llevar una modificación a producción, los archivos correspondientes deben ser cargados al servidor después de haber sido probados y validados.

De esta manera, el uso de GitHub contribuye a mantener un historial organizado del proyecto y facilita el seguimiento de las modificaciones realizadas durante las actividades de mantenimiento y soporte.

## 4.5. Módulos Clave

Para establecer un adecuado plan de mantenimiento y soporte, se identifican los principales módulos que conforman la plataforma Trueque Match. Cada uno de estos componentes debe ser considerado durante las actividades de mantenimiento, debido a que una modificación en uno de ellos puede afectar otras funcionalidades relacionadas.

Los principales módulos son:

- Módulo de registro e inicio de sesión: permite crear cuentas de usuario, iniciar sesión y controlar el acceso a las funcionalidades de la plataforma.

- Módulo de usuarios y perfiles: permite gestionar la información básica de los usuarios registrados en el sistema.

- Módulo de ofertas: permite crear, consultar, editar y eliminar publicaciones de productos, servicios, conocimientos o experiencias disponibles para realizar trueques.

- Módulo de solicitudes: permite gestionar las solicitudes realizadas por los usuarios sobre las ofertas disponibles.

- Módulo de trueques: permite gestionar las operaciones relacionadas con los intercambios realizados entre los usuarios.

- Módulo de evaluaciones: permite registrar y consultar las evaluaciones relacionadas con las operaciones de trueque.

- Módulo de favoritos: permite a los usuarios guardar ofertas de interés para consultarlas posteriormente.

- Módulo de notificaciones: permite informar al usuario sobre diferentes eventos relacionados con sus actividades dentro de la plataforma.

- Módulo de reportes: permite gestionar información relacionada con reportes generados dentro del sistema.

- APIs del sistema: proporcionan servicios para realizar operaciones de autenticación, registro, ofertas, solicitudes, trueques, evaluaciones, favoritos, notificaciones y reportes.

- Interfaz web: corresponde a los componentes desarrollados con HTML, CSS y JavaScript que permiten la interacción del usuario con la plataforma.

Estos módulos se encuentran relacionados con la base de datos y entre sí, por lo que cualquier modificación debe ser analizada antes de ser implementada. Por ejemplo, un cambio en la estructura de una tabla relacionada con los usuarios podría afectar las ofertas, solicitudes, trueques, evaluaciones o notificaciones.

Por esta razón, el plan de mantenimiento contempla pruebas de las funcionalidades relacionadas después de realizar modificaciones, con el objetivo de detectar posibles errores o regresiones antes de llevar los cambios al entorno de producción.

## 4.6. Proceso de Implementación

El proceso de implementación del mantenimiento de Trueque Match comienza cuando se identifica una necesidad de mantenimiento preventivo, se detecta un error durante el funcionamiento del sistema o se recibe una solicitud de modificación.

Para garantizar que los cambios se realicen de manera controlada, se establece el siguiente procedimiento:

  - Identificación de la necesidad

Se identifica el problema, error, riesgo o mejora que requiere atención. La necesidad puede surgir durante las revisiones preventivas, las pruebas del sistema o mediante un reporte realizado por un usuario.

- Registro de la solicitud

La incidencia o solicitud de cambio se registra para mantener un seguimiento de la situación. Cuando corresponde, se utiliza el sistema de seguimiento del repositorio de GitHub para documentar el problema o modificación.

- Análisis del impacto

Se analiza el alcance de la modificación y se identifican los módulos, archivos, consultas de base de datos o funcionalidades que podrían verse afectados.

También se determina la prioridad de la solicitud de acuerdo con la gravedad del problema.

# Desarrollo de la modificación

La modificación se realiza inicialmente en el entorno de desarrollo local utilizando XAMPP. De esta manera, los cambios pueden ser desarrollados y revisados sin afectar directamente el entorno de producción.

# Pruebas

Después de realizar la modificación se ejecutan pruebas funcionales para verificar que la solución cumpla con el objetivo establecido.

También se revisan las funcionalidades relacionadas para detectar posibles efectos secundarios o regresiones.

# Registro del cambio

Una vez validada la modificación, el cambio se registra en el repositorio de GitHub mediante un commit que permita identificar y consultar la modificación realizada.

- Implementación en producción

Cuando el cambio ha sido probado y aprobado, los archivos correspondientes se trasladan al entorno de producción de InfinityFree mediante el procedimiento de carga establecido para el proyecto.

- Verificación posterior

Finalmente, se realizan pruebas sobre la aplicación publicada para comprobar que el sistema continúe funcionando correctamente después de la implementación.

Si se detecta un nuevo problema, se inicia nuevamente el proceso de análisis y mantenimiento.

- Responsables

Para el proyecto Trueque Match, las actividades de mantenimiento son coordinadas principalmente por el desarrollador y administrador del sistema, quien se encarga de analizar los problemas, realizar modificaciones, efectuar pruebas, registrar los cambios y verificar su funcionamiento en producción.

- Frecuencia del mantenimiento

Las actividades preventivas se realizan de acuerdo con el cronograma establecido en este documento, mientras que las actividades correctivas se ejecutan cuando se presenta una incidencia que requiere atención.

Este proceso permite mantener una separación entre desarrollo y producción y proporciona una metodología ordenada para implementar modificaciones en Trueque Match, reduciendo el riesgo de afectar las funcionalidades existentes.

## 4.7. Análisis de Modificación y Problemas:

Antes de realizar cualquier modificación en Trueque Match, se debe analizar el problema o necesidad identificada con el propósito de determinar su causa, impacto, prioridad y posibles efectos sobre otras funcionalidades del sistema.

El análisis contempla las siguientes actividades:

### Identificación y descripción del problema

Se registra una descripción clara de la incidencia o solicitud de cambio, indicando qué funcionalidad presenta el problema, en qué condiciones se presenta y cuál es el comportamiento esperado.

### Clasificación de la severidad

Los problemas se clasifican de acuerdo con el impacto que generan sobre el funcionamiento de la plataforma:

- Crítica: afecta la disponibilidad general del sistema, impide el acceso a la plataforma, compromete información importante o representa un problema grave de seguridad.

- Alta: afecta una funcionalidad principal, como el inicio de sesión, registro de usuarios, gestión de ofertas o proceso de trueque.

- Media: afecta una funcionalidad secundaria o genera errores que no impiden completamente el funcionamiento de la plataforma.

- Baja: corresponde principalmente a errores visuales, ajustes de interfaz, textos, estilos o mejoras menores de usabilidad.

La prioridad de atención se establece teniendo en cuenta la severidad, el número de usuarios afectados y el impacto sobre la información o las operaciones del sistema.

### Análisis de la causa

Se investiga el origen del problema mediante la revisión del código fuente, mensajes de error, registros disponibles del servidor, consola del navegador y consultas a la base de datos cuando sea necesario.

El objetivo es solucionar la causa del problema y no únicamente corregir el efecto que presenta el usuario.

- Análisis de dependencias

Antes de modificar un componente se revisan sus relaciones con otros módulos del sistema.

Por ejemplo, una modificación relacionada con la información de los usuarios puede afectar las ofertas, solicitudes, trueques, evaluaciones o notificaciones debido a las relaciones existentes entre estos componentes y la base de datos.

### Evaluación del riesgo

Se determina si la modificación puede afectar la seguridad, integridad de los datos, funcionamiento de otros módulos o compatibilidad con el entorno de producción.

Cuando el cambio presenta un riesgo considerable, se deben realizar pruebas adicionales antes de implementarlo.

- Definición de la solución

Después del análisis se establece la solución propuesta y se determina qué archivos, módulos o elementos de la base de datos deben ser modificados.

La modificación se realiza inicialmente en el entorno de desarrollo y posteriormente se somete al proceso de pruebas definido en este plan.

Este procedimiento permite que las modificaciones de Trueque Match sean realizadas de forma controlada, disminuyendo la posibilidad de introducir nuevos errores y facilitando la trazabilidad de las decisiones tomadas durante el mantenimiento.

## 4.8. Implementación de la Modificación:

Una vez analizado y aprobado un cambio para Trueque Match, se procede a su implementación siguiendo un proceso controlado que permita reducir el riesgo de afectar las funcionalidades existentes.

La implementación se desarrolla mediante las siguientes etapas:

- Preparación del cambio

Se identifican los archivos, módulos, consultas o elementos de la base de datos que deben ser modificados. Antes de realizar cambios importantes se verifica que exista una versión funcional del sistema y, cuando corresponda, una copia de seguridad de la información.

- Modificación en el entorno de desarrollo

Los cambios se realizan inicialmente en el entorno local utilizando XAMPP. En esta etapa se modifican los archivos PHP, HTML, CSS, JavaScript o consultas SQL que sean necesarios.

El entorno local permite realizar las modificaciones sin afectar directamente la versión disponible en producción.

- Pruebas de la modificación

Después de realizar el cambio se ejecutan pruebas para comprobar que la funcionalidad afectada funcione correctamente.

También se verifican las funcionalidades relacionadas con el cambio para identificar posibles regresiones. Por ejemplo, una modificación en el módulo de ofertas debe comprobar que las operaciones de consulta, creación, edición y eliminación continúen funcionando correctamente.

- Revisión de seguridad e integridad

Cuando la modificación involucra información de usuarios o acceso a la base de datos, se revisa que las consultas y parámetros utilizados sean tratados adecuadamente y que no se expongan datos sensibles.

Las credenciales utilizadas para la conexión con producción se mantienen separadas del código fuente público.

- Registro en el control de versiones

Una vez comprobado el funcionamiento del cambio, se registra la modificación mediante un commit en GitHub, incluyendo una descripción que permita identificar el trabajo realizado.

Posteriormente se realiza el push al repositorio correspondiente.

- Implementación en producción

Después de validar la modificación, los archivos correspondientes se cargan manualmente al entorno de producción de InfinityFree, debido a que el repositorio de GitHub y el servidor de producción funcionan como entornos independientes.

- Pruebas posteriores al despliegue

Una vez implementado el cambio en producción, se realizan pruebas funcionales para comprobar que la aplicación continúe disponible y que la modificación se comporte de la misma manera que en el entorno de desarrollo.

Si el cambio genera un error inesperado, se procede a analizar nuevamente la incidencia y, cuando sea necesario, se restaura una versión funcional anterior.

- Documentación del mantenimiento

Finalmente, se registra el resultado de la modificación, indicando el problema atendido, la solución aplicada, las pruebas realizadas y el resultado obtenido.

Este procedimiento permite mantener un control sobre los cambios realizados en Trueque Match y facilita la recuperación o corrección del sistema cuando una modificación produzca resultados no esperados.

## 4.9. Aceptación y Revisión del Mantenimiento:

Una vez implementada una modificación en Trueque Match, se debe realizar un proceso de aceptación y revisión para comprobar que el mantenimiento cumplió con el objetivo establecido y que el sistema continúa funcionando correctamente.

La aceptación de la modificación contempla los siguientes aspectos:

- Verificación funcional

Se comprueba que la funcionalidad modificada opere correctamente y cumpla con el comportamiento esperado.

Las pruebas pueden realizarse inicialmente en el entorno de desarrollo y posteriormente en el entorno de producción, verificando las funciones relacionadas con el cambio.

- Verificación de funcionalidades relacionadas

Además de comprobar la función modificada, se revisan las funcionalidades que puedan depender de ella.

Por ejemplo, si se realiza una modificación en la gestión de ofertas, se deben verificar también las operaciones de consulta, creación, edición y eliminación de ofertas, así como las funciones que dependan de esta información.

- Verificación de la integridad de los datos

Cuando la modificación involucra la base de datos, se comprueba que la información se haya almacenado, actualizado o consultado correctamente y que se mantengan las relaciones establecidas entre las tablas.

También se verifica que la modificación no haya provocado pérdida, duplicación o alteración incorrecta de información.

- Verificación de seguridad

Se revisa que la modificación no exponga información sensible ni genere vulnerabilidades en el sistema.

En especial, se verifica que las credenciales de producción permanezcan protegidas y separadas del código fuente público.

- Comparación con el objetivo del cambio

Se verifica que el resultado obtenido corresponda con la necesidad que originó la solicitud de mantenimiento.

Si el resultado no cumple con el objetivo establecido, la modificación deberá ser revisada y ajustada antes de considerarse finalizada.

- Registro del mantenimiento

Una vez aceptado el cambio, se documenta el mantenimiento realizado, indicando como mínimo:

- Problema o necesidad identificada.

- Modificación realizada.

- Archivos o módulos afectados.

- Pruebas ejecutadas.

- Resultado de las pruebas.

- Fecha de implementación.

- Versión o commit relacionado con el cambio.

El registro permite mantener la trazabilidad de las actividades de mantenimiento y facilita futuras revisiones del sistema.

- Cierre de la solicitud

La actividad de mantenimiento se considera finalizada cuando las pruebas establecidas han sido satisfactorias, la funcionalidad funciona correctamente y el cambio ha sido registrado.

Si se presentan errores durante la revisión, la solicitud no se considera cerrada y debe regresar al proceso de análisis y modificación.

De esta manera, el proceso de aceptación permite asegurar que los cambios realizados en Trueque Match no solamente solucionen el problema identificado, sino que también mantengan la estabilidad, integridad y seguridad general de la plataforma.

## 4.10. Migración:

La migración de Trueque Match corresponde al proceso mediante el cual la aplicación puede ser trasladada desde su entorno de producción actual hacia un nuevo servidor, proveedor de hosting o infraestructura tecnológica.

Este procedimiento puede ser necesario cuando el entorno actual deje de cumplir con los requerimientos del sistema, se requiera una infraestructura con mayores recursos o se decida utilizar un nuevo proveedor de servicios.

Para realizar una migración de manera controlada se establece el siguiente procedimiento:

- Planificación de la migración

Antes de realizar el traslado se identifican los componentes que deben ser migrados, incluyendo el código fuente de la aplicación, la base de datos, archivos necesarios para el funcionamiento del sistema y configuraciones del entorno.

También se establece una ventana de mantenimiento para reducir la afectación a los usuarios.

- Respaldo de la información

Se realiza una copia de seguridad completa de la base de datos y de los archivos de la aplicación.

Los respaldos deben almacenarse de forma segura y verificarse antes de iniciar el proceso de migración, con el propósito de contar con una versión funcional que permita recuperar la información en caso de presentarse algún inconveniente.

- Preparación del nuevo entorno

Se configura el nuevo servidor de acuerdo con los requerimientos técnicos de Trueque Match, incluyendo el servidor web, la versión compatible de PHP, el sistema gestor de base de datos y las configuraciones necesarias para ejecutar la aplicación.

- Traslado de la aplicación y base de datos

Los archivos de la aplicación se trasladan al nuevo servidor y la copia de seguridad de la base de datos se importa en el nuevo entorno.

Posteriormente se actualizan los parámetros de conexión necesarios para que la aplicación pueda comunicarse correctamente con la nueva base de datos.

- Configuración del dominio

Si la migración implica un cambio de servidor, se actualizan las configuraciones correspondientes del dominio o DNS para dirigir el acceso hacia la nueva infraestructura.

Este cambio se realiza después de verificar que la aplicación se encuentre correctamente preparada en el nuevo entorno.

- Pruebas de funcionamiento

Antes de habilitar completamente el nuevo entorno se realizan pruebas funcionales, entre ellas:

- Inicio de sesión.

- Registro de usuarios.

- Consulta de ofertas.

- Creación y gestión de ofertas.

- Gestión de solicitudes y trueques.

- Evaluaciones.

- Favoritos.

- Notificaciones.

- Consultas y operaciones sobre la base de datos.

También se verifica que la información migrada conserve su integridad.

- Puesta en producción

Una vez finalizadas satisfactoriamente las pruebas, se habilita el nuevo entorno para los usuarios y se verifica nuevamente el funcionamiento general de la plataforma.

Durante este proceso se mantiene disponible el respaldo del entorno anterior hasta confirmar que la migración haya sido completada correctamente.

- Verificación posterior

Después de la migración se realiza un seguimiento del sistema para identificar posibles errores de funcionamiento, problemas de compatibilidad o inconsistencias en la información.

Si se presenta una situación que comprometa la operación del sistema, se puede utilizar el respaldo disponible para realizar una recuperación.

De esta manera, el procedimiento de migración permite trasladar Trueque Match a una nueva infraestructura procurando conservar la funcionalidad, disponibilidad e integridad de la información.

## 4.11. Retiro del Sistema (Decommissioning):

El retiro de Trueque Match corresponde al proceso mediante el cual la aplicación deja de estar disponible en el entorno de producción y se procede a retirar sus componentes de manera controlada.

Esta actividad puede realizarse cuando el sistema sea reemplazado por una nueva versión o plataforma, cuando deje de ser utilizado o cuando el entorno tecnológico utilizado ya no sea adecuado para continuar con su funcionamiento.

Para realizar el retiro de manera segura se establece el siguiente procedimiento:

- Planificación del retiro

Antes de retirar la aplicación se debe determinar la fecha de finalización del servicio y verificar si existe una nueva plataforma o alternativa para los usuarios.

También se identifican los componentes que serán retirados, incluyendo los archivos de la aplicación, la base de datos, configuraciones del servidor y elementos relacionados con el dominio.

- Respaldo de la información

Antes de eliminar cualquier información se realiza una copia de seguridad de la base de datos y de los archivos importantes del sistema.

Los respaldos deben conservarse de manera segura para permitir una recuperación posterior si fuera necesario y para mantener el historial de información del proyecto.

- Comunicación del retiro

Cuando el sistema se encuentre disponible para usuarios, se debe informar previamente sobre el retiro de la plataforma, indicando la fecha a partir de la cual dejará de estar disponible.

Si existe una nueva plataforma que reemplace a Trueque Match, se puede proporcionar información sobre la alternativa disponible.

- Desactivación de la aplicación

Llegada la fecha establecida, se procede a desactivar el acceso público a la aplicación.

Posteriormente se eliminan o deshabilitan los componentes necesarios del entorno de producción, evitando que la aplicación continúe ejecutándose de manera no controlada.

- Protección de la información

Después de desactivar la aplicación se revisa la información almacenada y se conservan únicamente los respaldos que sean necesarios para fines de recuperación, mantenimiento o documentación del proyecto.

Las credenciales y accesos utilizados para administrar el servidor deben ser revocados o deshabilitados cuando ya no sean necesarios.

- Retiro de componentes

Una vez confirmada la desactivación, se pueden retirar los archivos de la aplicación, configuraciones del servidor, usuarios de base de datos y demás componentes relacionados con el entorno de producción.

En caso de utilizar un dominio o subdominio específico para la aplicación, se revisa su configuración y se elimina o redirige de acuerdo con la decisión tomada para el cierre del sistema.

- Verificación final

Finalmente, se comprueba que la aplicación ya no se encuentre disponible públicamente y que los respaldos necesarios hayan sido almacenados correctamente.

También se documenta el retiro indicando la fecha, los componentes retirados, los respaldos realizados y cualquier información relevante relacionada con el cierre.

De esta manera, el retiro de Trueque Match se realiza de forma organizada, procurando proteger la información del proyecto y evitando pérdidas de datos o accesos no autorizados después de finalizar el funcionamiento de la plataforma.

# 5. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADAPTATIVO Y PERFECTIVO.

El siguiente cronograma establece las principales actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, adaptativo y perfectivo para Trueque Match. La frecuencia puede ajustarse de acuerdo con las necesidades del sistema y la aparición de nuevas incidencias.

| Actividad de mantenimiento | Tipo | Frecuencia | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar copias de seguridad de la base de datos | Preventivo | Semanal | Administrador del sistema | Contar con un respaldo actualizado de la información para facilitar su recuperación. |
| Revisar registros y mensajes de error del sistema | Preventivo / Correctivo | Semanal | Desarrollador | Identificar errores o comportamientos anormales antes de que afecten significativamente a los usuarios. |
| Verificar el funcionamiento de los módulos principales | Preventivo | Semanal | Desarrollador | Comprobar el correcto funcionamiento de inicio de sesión, usuarios, ofertas, solicitudes, trueques y demás módulos principales. |
| Revisar y optimizar consultas de la base de datos | Preventivo / Perfectivo | Mensual | Desarrollador | Mejorar el rendimiento de las consultas y evitar problemas derivados de consultas innecesariamente complejas. |
| Revisar la compatibilidad con versiones de PHP, navegador y entorno de servidor | Adaptativo | Trimestral o cuando sea necesario | Desarrollador | Mantener la compatibilidad de la aplicación con los cambios del entorno tecnológico. |
| Revisar y actualizar componentes del sistema | Adaptativo / Perfectivo | Trimestral o cuando sea necesario | Desarrollador | Mantener los componentes utilizados por la aplicación en versiones compatibles y adecuadas. |
| Realizar pruebas básicas de seguridad | Preventivo | Semestral | Desarrollador | Detectar posibles vulnerabilidades y reducir riesgos relacionados con el acceso y manejo de información. |
| Atender errores reportados por los usuarios | Correctivo | Cuando se presente una incidencia | Desarrollador / Administrador | Diagnosticar y corregir los problemas que afecten el funcionamiento de la plataforma. |
| Implementar mejoras de interfaz y funcionalidades | Perfectivo | Según necesidad o requerimiento | Desarrollador | Mejorar la experiencia de usuario, funcionalidad y facilidad de uso de la plataforma. |
| Revisar el proceso de respaldo y recuperación | Preventivo | Semestral | Administrador del sistema | Verificar que los respaldos puedan utilizarse correctamente en caso de pérdida o daño de información. |
| Evaluar la necesidad de migración o retiro del sistema | Adaptativo / Retiro | Cuando sea necesario | Administrador / Desarrollador | Determinar si la plataforma requiere ser trasladada a otra infraestructura o retirada de forma controlada. |

- Consideraciones del cronograma

Las actividades preventivas se realizan de manera periódica con el objetivo de disminuir la posibilidad de fallos. Las actividades correctivas se ejecutan cuando se presenta una incidencia o error que requiere atención.

Las actividades adaptativas y perfectivas se programan de acuerdo con los cambios tecnológicos, las necesidades del sistema y los requerimientos identificados durante su funcionamiento.

Cuando una actividad genere una modificación en el código fuente, esta deberá seguir el proceso definido anteriormente: análisis, desarrollo en entorno local, pruebas, registro en GitHub, implementación en producción y verificación posterior.

El cronograma podrá actualizarse cuando se incorporen nuevos módulos, cambien las condiciones del entorno de producción o se identifiquen nuevas necesidades de mantenimiento.

# 6. CONCLUSIONES

El diseño del plan de mantenimiento para Trueque Match permite establecer un proceso organizado para conservar el funcionamiento de la plataforma durante su ciclo de vida. La aplicación de los principios de la ISO/IEC 14764 facilita la identificación, análisis, implementación y revisión de las modificaciones que puedan presentarse en el sistema.

La clasificación del mantenimiento en preventivo, correctivo, adaptativo y perfectivo permite establecer diferentes acciones de acuerdo con las necesidades de la plataforma. El mantenimiento preventivo ayuda a disminuir la posibilidad de fallos, mientras que el mantenimiento correctivo permite atender los problemas que puedan afectar el funcionamiento del sistema. Por otra parte, el mantenimiento adaptativo permite responder a cambios tecnológicos y el perfectivo facilita la incorporación de mejoras.

La separación entre el entorno de desarrollo y el entorno de producción permite realizar modificaciones y pruebas antes de afectar directamente la versión utilizada por los usuarios. El uso de GitHub también facilita el control de versiones y la trazabilidad de los cambios realizados durante el desarrollo y mantenimiento.

El plan establece además procedimientos para la implementación de modificaciones, aceptación, migración y retiro de la plataforma. Estas actividades permiten reducir riesgos, proteger la información y mantener un mayor control sobre los cambios realizados en Trueque Match.

Finalmente, el mantenimiento debe considerarse como una actividad continua durante el ciclo de vida del software. La revisión periódica de los módulos, la atención de incidencias, la realización de respaldos y la aplicación controlada de modificaciones contribuyen a mantener la funcionalidad, seguridad, estabilidad e integridad de Trueque Match.

# 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

International Organization for Standardization. (2014). Software engineering - Software life cycle processes - Maintenance (ISO/IEC Standard No. 14764:2014). https://www.iso.org/standard/61226.html

Oracle. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual. Oracle Corporation. https://dev.mysql.com/doc/

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2011). Software Engineering (9.ª ed.). Addison-Wesley.

The PHP Group. (2024). PHP Documentation. https://www.php.net/docs.php